项目名称：重庆市荣昌区国有岚峰林场2022年国有林场新建及功能完善管护站项目

公开比价文件

招   标   人：重庆市荣昌区国有岚峰林场（盖单位章）

招标代理机构：重庆联盛建设项目管理有限公司（盖单位章）

2023 年4月

## 第一章 公开比价公告

## 重庆市荣昌区国有岚峰林场2022年国有林场新建及功能完善管护站项目公开比价公告

一、项目基本情况

重庆市荣昌区国有岚峰林场2022年国有林场新建及功能完善管护站项目已由有关部门批准建设，建设单位：重庆市荣昌区国有岚峰林场，建设资金为财政资金，现对该项目的施工进行公开比价。

二、项目概况与招标范围

1.建设地点：荣昌区岚峰林场风景区内。

2.建设规模：新建管护站房屋，总建筑面积约199平方米，主要建设内容包括土石方工程、砌筑工程、电气工程、排水工程等。

3.本项目比价总报价最高限价：359584.23元（其中安全文明施工费为11762.26元）。

4.工期：60日历天。

5.比价范围：本项目施工设计图示范围内的全部内容。具体详见施工设计图和工程量清单。

三、承包商资格要求

1.资质条件、营业执照及安全生产条件

（1）具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。

参加比价单位须在比价文件中提供有效的带二维码标识的资质证书复印件。

（2）具备有效的营业执照。

参加比价单位须在比价文件中提供有效的带二维码标识的营业执照复印件。

（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。

参加比价单位须在比价文件中提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。

2.业绩要求：无

3.缴纳比价保证金金额：无。

4.本次比价不接受联合体投标。

5.人员要求：

（1）项目经理资格要求：具有建筑工程专业二级及以上建造师资格并注册在比价本单位，并且不能在其它在建工程任职。2022 年10月至2023年3月比价本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。

（2）项目技术负责人：具有工程类中级及以上职称。2022年10月至2023年3月比价本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。

（3）其它主要管理人员：参加比价单位自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供比价本单位为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消其中标资格，给招标人造成损失的，参加比价单位将依法承担违约赔偿责任。（承诺格式自拟）。

（4）授权代理人

若是其委托代理人参加开标会的，授权代理人必须为比价本单位职工。

授权代理人在提交比价文件时，应一并提交委托代理人身份证明原件、授权委托书原件、2022年10月至2023年3月比价本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。

6.投标人自行承诺满足以下要求：

（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（2）未被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（3）未被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（4）未被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（5）未被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（6）未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

四、项目须知说明

参加比价人所提供的比价文件中的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形，否则参加比价人将承担相关责任并赔偿相应损失。

参加比价人中标后，在领取中标通知书后3个工作日内签订合同。中标人无正当理由不按时签订合同，招标人将不退还比价保证金并上报行业主管部门将其纳入不诚信名单。支付办法详见合同另行约定。

招标代理费按代理合同约定由中标单位支付，在领取时中标通知书一次性支付。

中标单位自行踏勘现场，涉及占用土地及相关青苗补偿等事宜，由中标单位自行与村委、村民协商解决。

五、比价委员会组成

由招标人按项目技术要求自行组织3人或以上单数的技术、经济类等专业人员。

六、公开比价文件的获取

1.本工程公开比价不需报名，开标时直接递交比价文件，凡有意参加公开比价者，请随时关注“重庆市荣昌区人民政府网站-政府信息公开区林业局专栏”，自行下载本公开比价项目的比价文件、工程量清单等，只要递交比价文件就视为同意比价文件要求及合同条款，不能再提出质疑和异议。不管参加比价单位下载与否，都视为参加比价单位收到以上资料并全部知晓有关公开比价过程和事宜，由此产生的一切后果由参加比价单位自负。

2.公开比价文件费500元/份，递交比价文件时缴纳，售后不退。

七、公开比价文件的递交及要求

1.参加比价单位于2023年4 月 13 日 15 时 00 分前在重庆市荣昌区林业局会议室（农业大厦9楼）将比价文件提交至招标代理机构（参加比价活动截止日期）。

2.比价文件正本1份、副本1份，当副本和正本不一致时，以正本为准。比价文件每页均需加盖参加比价单位鲜章。如所有的比价文件较厚，不能统一装入一个文件袋密封，比价人可自行增加文件袋。文件袋外封面标明：项目名称、招标人名称、比价人名称等并加盖比价单位鲜章。

八、比价办法

比价总报价高于最高限价或报价为0元的均为无效报价。经符合性审查合格的参加比价单位的有效比价总报价中最低价为第一中标候选人，有效比价总报价为倒数第二的，为第二中标候选人，以此类推，报价相同的按现场递交比价文件时的先后顺序确定，比价函格式参考公开比价文件内容。

符合性审查：

1.资格评审标准：

①资质条件、营业执照及安全生产条件：符合公开比价公告“三、承包商资格要求”。

②人员要求：符合公开比价公告“三、承包商资格要求”。

③其他要求：符合公开比价公告“三、承包商资格要求”。

2.形式评审标准：

①参加比价单位名称：与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。

②比价文件签名盖章：符合公开比价公告“七、公开比价文件的递交及要求”及“公开比价文件”规定。

③比价文件格式：符合“公开比价文件”规定。

④比价文件份数：符合公开比价公告“七、公开比价文件的递交及要求”规定。

⑤报价唯一：只能有一个有效报价。

⑥委托代理人：参加比价单位法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。

3.响应性评审标准：

①比价报价：比价总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。比价总报价不得高于招标人公布的比价总报价最高限价。

②比价内容：符合公开比价公告“比价范围”规定。

③工期：符合公开比价公告“工期”规定。

④已标价工程量清单：符合“工程量清单”给出的范围及数量，每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。

⑤暂定金额（暂列金）：安全文明施工费等其他暂定金额（暂列金）必须按照比价文件给定的金额填报。

⑥报价算术错误修正：比价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

注：若符合性审查（含资格评审标准，形式评审标准，响应性评审标准）不合格，则由比价委员会按否决比价处理。

九、重新比价

有下列情形之一的比价人将重新比价：

1.比价截止时间止，参加比价单位少于3个的；

2.经比价委员会评审后否决所有比价的；

十、纪律和监督

参与比价人不得泄漏比价活动中应当保密的情况和资料，不得与参与比价人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

十一、违约处罚

1.中标人以各种理由不按时缴纳履约保证金、签订合同或合同签订后不能按照比价文件履约的，招标人将全额扣除履约保证金，并上报主管部门将其纳入不诚信名单管理。

2.其余违约责任详见合同。

十二、招标人：重庆市荣昌区国有岚峰林场

地  址：重庆市荣昌区农业大厦9楼

联系人：杨老师

电  话：023-61471676

招标代理机构：重庆联盛建设项目管理有限公司

地  址：重庆渝北区翠云云柏路2号

联系人：张老师

电  话：023-46777731

## 第二章 工程量清单

1、比价人应按要求填写相应清单表格。比价人的比价函报价应是本工程合同段比价范围内的全部工程的比价报价，并以招标人在工程量清单中提出的单价和总价为依据。

2、比价人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价和总价。比价人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。比价人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差。

3、按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013），参考《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018)、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQSXDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018) 和《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2018〕195号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）及其配套、修改、调整文件进行编制，人工及材料价格各比价单位结合自身实力、市场行情自主合理报价。

4、本工程工程量为暂定工程量，结算时据实结算。

5.安全文明施工费：

5.1根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

5.2本工程安全文明施工费由招标人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《比价函》及工程量清单中的安全文明施工费必须按照招标人给出的暂定金额填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其比价文件由比价委员会作否决比价处理。

6、本项目质量检测按照渝建〔2015〕420号文件执行，检测费由招标人支付。

7、本工程所产生的建筑垃圾外运距离包干，渣场由各比价人自行解决，招标人不负责。

8、本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）（渝建发〔2019〕25号）的规定。

9、本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。

10、招标人在工程量清单中所列出的清单编码、项目名称、项目特征及主要工程内容、计量单位、工程量、暂列及暂定金额、暂估价、清单填报顺序等比价人不得修改。

## 第三章 比价文件格式

重庆市荣昌区国有岚峰林场2022年国有林场新建及功能完善管护站项目

公开比价文件

招标人名称：

比价人名称：                    （盖单位章）

2023 年  月  日

### 目  录

一、比价函

二、已标价工程量清单

三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

四、比价人基本情况表

五、拟投入本项目人员配备情况表

六、近年发生的诉讼及仲裁情况

七、其他资料

### 一、比价函

致：              （招标人名称）：

1.我方已阅读并充分理解比价文件中列明的相关法律法规、部门规章以及比价和施工管理制度。

2.我方已仔细研究了          （项目名称）比价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         	（¥    	元）的比价总报价（其中含暂定安全文明施工费用¥    	元），该工程项目经理为           ，工期     日历天，按照合同的约定提供服务并交付成果。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照合同履行向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺将组建项目团队，在合同约定的期限内提供服务并交付成果，非自然不可抗力原因不更换人员。

4.我方已经知晓           （项目名称）有关比价和合同履行的管理制度，并承诺严格遵守。

5.我方在此声明，所递交的比价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.（其他补充说明）                    。

比价人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地址：       邮编：      电话：

年   月   日

### 二、已标价工程量清单

### 三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

参与比价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：            年        月        日

经营期限：

姓名：            性别：      年龄：      职务：

系                   （参与比价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明复印件（双面）

比价人：                                 （盖单位章）

年      月     日

授权委托书

本人        （姓名）系                       （参与比价人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）比价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明复印件（双面）

投  标  人：                              （盖单位章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：1.若法定代表人不委托代理人，则只需出具法定代表人身份证明。

2.法定代表人身份证明及授权委托书原件装入比价文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

### 四、比价人基本情况表

| 比价人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比价人地址 |  | 邮 政 编 码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职工人数 |  |
| 比价人组织机构代码或统一社会信用代码 |  |  |  |
| 资质等级证书 | 等 级： 证书号： |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 单位简介： |  |  |  |

### 五、 拟投入本项目人员配备情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学 历 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅填项目经理、项目技术负责人相关信息

### 六、近年发生的诉讼及仲裁情况

由参与比价人自行承诺（格式自拟）

### 七、其他资料

以下文件应提供清晰复印件并加盖比价单位鲜章。

1.企业法人营业执照副本；建设行政主管部门颁发的资质证书；安全生产许可证及安全生产考核合格证书。

2.比价人认为必要的其他材料。

## 第四章  合同条款及格式

### 第一部分 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                       。

2.工程地点：                       。

3.工程立项批准文号：               。

4.资金来源：                       。

5.工程内容：                       。

6.工程承包范围：

本工程施工设计图示范围内的全部内容。具体详见施工设计图和工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：开工报告时间。

计划竣工日期：开工报告时间加合同工期。

合同工期总日历天数：     日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：                       。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                      (¥             元)；

其中：安全文明施工费：

人民币（大写）                    (¥                元)；

2.合同价格形式： 固定综合单价。

五、项目经理：

姓名：

注册证及编号：

身份证号：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中选通知书；

（2）公开比价公告、文件及补遗；

（3）中标人的比价文件

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

（10）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字、加盖公章后合同 生效。

十三、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)

法定代表人：                     法定代表人：

经办人：                         经办人：

电话：                           电话：

### 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）示范文本第二部分《通用合同条款》。

### 第三部分 专用合同条款

[专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充的条款。]

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：补充协议、发包人或监理人发布的变更指示、工程签证、会议纪要、备忘录等。

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.1  发包人（招标人）：

1.1.2.2  承包人（中标人）：

1.1.2.3  监理人：

1.1.2.4设计人：

1.1.3  工程和设备

1.1.3.1  永久工程：

1.1.3.2  临时工程：

1.1.3.3  单位工程：

1.1.3.4  永久占地：

1.1.3.5  临时占地：

1.1.4  日期

1.1.4.1 缺陷责任期：工程竣工验收合格之日起开始计算连续12个月

1.2  合同文件的优先顺序

合同文件的优先顺序：施工工程中的书面补充协议；本合同协议书；中标通知书；本合同专用条款；比价文件及附件；本合同通用条款；投标书及其附件；标准、规范及有关技术文件；图纸；已标价工程量清单；经招标人和监理批准的施工组织设计和方案。

1.3  合同生效的条件

合同生效的条件：中标人提交履约保证金及低价风险保证金（若有）后，双方签订合同后生效。

1.5  图纸和中标人文件

1.5.1  发包人提供图纸的期限、数量：合同签订后2日内向承包人提供图纸肆套。

1.5.2  承包人提供的文件范围：按通用条款执行

承包人提供文件的期限、数量：根据实际需要确定

监理人批复中标人提供文件的期限：收到中标人提供的文件后7天内。

1.5.3  监理人签发图纸修改的期限：该项工作施工前7天。

2.  发包人义务

2.1  提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间：发出开工通知前提供。

2.2组织设计交底

施工图纸到现场后48小时内，由监理单位组织相关人员进行图纸会审和技术交底。

2.3 其他义务

2.3.1双方约定招标人应做的其他工作：双方协商。

2.4 发包人委派的驻工地代表

姓名：        职务：

职权：代表发包人对本工程施工过程的质量、进度、造价、安全文明施工等进行监督和检查，协调解决由发包人处理的有关问题，并对工程质量和现场签证进行确认。

3.  监理人

3.1  监理人的职责和权力

姓名：         职务：

招标人委托的职权：对本工程的施工质量、进度、安全文明施工、合同管理等实施控制和监理。对隐蔽工程对施工质量进行验收，对施工环境进行协调、管理和处理。

4.  承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.1  为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：配合附属工程施工单位施工。

承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：不执行。

4.1.2已竣工工程未交付招标人之前，承包人负责该工程以及相关设施的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；已竣工的工程未交付发包人之前，承包人应负责成品保护工作，因保护不力造成的经济损失和责任由承包人承担。已完工程成品保护的特殊要求由承包人做出详细方案，并落实到位，确保成品完好，费用由承包人负担。

4.1.3遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知招标人。

①需要办理交通特别通行证时，由招标人协助，承包人负责办证；

②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；

③施工噪音超过当地主管部门的规定时，由承包人提出措施；

以上所发生的费用由承包人自行承担。

4.1.4中标人应提出用水用电申请；编制施工组织设计或施工方案，报监理、发包人审批同意后实施，施工所用的水、电费用参照《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018的有关规定扣除。

4.1.5做好施工场地的地下管线、建筑物、构筑物的保护工作。各施工地点要设立明显的标志。如承包人未履行上述义务造成人员、车辆伤害，建筑物、地下管线的损坏，由中标人承担所发生的一切费用。

4.1.6承包人要遵守文明施工，遵守安全、环保、消防、保卫部门的有关规定，否则违章作业造成经济损失或责任，由承包人负责。

4.1.7工程施工结束，承包人应将剩余物资、材料和废品及时清除。工程竣工后，承包人应按发包人要求，限期将施工机具、器具、生活设施等物品及时移走。否则，发包人代为清除，其费用由承包人支付。

4.1.8承包人应建立完善的安全措施保证体系，发包人在施工过程中检查落实情况。

4.1.9应提供计划、报表的名称及完成时间：工程总进度计划按本专用条款第10条约定执行。

4.1.10承包人未能履行4.1.1-4.1.10款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

4.2 履约担保

4.2.1 履约保证金的形式：现金或银行保函；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。

4.2.2 履约保证金的金额：中选金额的10﹪。

4.2.3 履约保证金提交的时间：

中选人在收到中选通知书后务必在3个工作日内缴清履约保证金并完成合同签订，否则招标人将取消其中选资格。

4.2.4 履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。

4.2.5 履约保证金的退还：工程竣工验收合格后14天内无息退还或解保。

本款补充：

低价风险担保：

承包人提供低价风险担保的情形：项目比价总报价低于最高限价85%时。

承包人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销且见索即付的银行保函；

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%；

（3）低价风险担保的提交时间：与履约保证金同时缴纳；

（4）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。

低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内退还；采用保函的，工程竣工验收合格后14天内解保。

4.3 分包

4.3.1  分包的内容

不允许分包。

5.  承包人提供的材料和工程设备

5.1  承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：所有进场材料、设备质量应符合国家现行质量验收标准，符合设计要求，所有材料设备必须经监理单位、发包人确认后才能进场。对未按上述要求采购、进场的材料、设备，发包人将拒绝用于本工程，并要求承包人自行无偿清退出场。由此造成的损失，概由承包人承担。

5.2  承包人报送监理人审批的时间：材料采购7日前报送采购计划予发包人、监理单位。

5.3本过程中承包人选用材料的品牌（厂家）的产品，应在采购前7日内将所采购材料（设备）的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标通知发包人，发包人收到承包人的通知后3日内予以确认。

承包人在本工程施工图范围内使用的所有设备、材料等须为符合设计要求、技术标准、本合同中相关规定、国家相关规定及规范要求，须具备质量合格书、安全产品认证书（如需）等合格证明。现场参建各方共同对材料进行认质，发包人有权拒绝承包人提供的不满足现场使用要求的材料。

承包人须严格按照施工图设计和国家、行业有关规定进行设备、材料采购，并提供相应的资料文件，包括但不限于：

（1）产品合格证明、型号证书、市场准入证明、生产许可证，产品质量承诺书、产品质保期售后服务承诺等。

（2）产品（商标）标识、产品质量保证文件、产品使用说明书、防伪说明。

（3）具有相应资质的检测机构出具的有效期内的产品形式检验合格证明。

（4）相应的产品标准或产品企业标准；有国家强制标准的，应符合国家强制标准。

（5）属国家生产许可证或强制认证管理的产品，需提交有效期内生产许可证或强制认证证书。

比价范围内的材料，除特别约定外，比价人所报的材料均为结算价格（包括采购、运输、保管等费用）。

未计价材料价格由比价人根据市场行情自行报价，中标后不作调整。

6.  发包人提供的材料和工程设备

6.1 材料的名称、规格、数量和价格：无

材料的交货方式、地点和日期：无

工程设备的名称、规格、数量和价格：无

工程设备的交货方式、地点和日期：无

6.2  材料和工程设备的接收、运输与保管：无

7.  施工设备和临时设施

7.1  承包人提供的施工设备和临时设施

承包人承担修建临时设施费用的范围：办理各项申请由承包人自行负责，发包人协助。承包人承担修建临时设施的费用，该笔费用已含在合同价款中不作调整。

临时占地的申请：承包人自行负责

临时占地相关费用：临时占地的费用已包含到承包人报价中，承包人自行负责。

工程现场施工及生活用水、用电由发包人现场指定接入点，承包人自行敷设并承担相关费用（承包人在报价时此费用纳入比价总报价）。中标后不作调整。

施工过程中涉及的临设、环境保护、施工占道、交通组织（含临时交通标志）、地下管网探测及保护（保护按招标人要求实施，地下管网保护的地点、范围由承包人踏勘）等各种手续由承包人办理并承担相应费用。承包人在比价报价时应将该部分纳入总报价，中标后包干使用，不作调整。

成品保护由承包人负责，其费用由承包人自行现场踏勘后分析考虑，包含在比价总报价中,中标后不作调整。

承包人应根据现场条件、工期要求在报价时考虑是否自备柴油发电机、二次加压设备、消防水池等措施和施工用电用水的接入费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

无

8.  交通运输

8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人自行调查、自行办理出入施工现场所需的场内外相关批准手续并取得全部权利，发包人配合。因承包人未合理预见所增加的费用和延误的工期由承包人承担。

8.2场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工场地内、外的交通情况由承包人自行调查，并根据本合同工程的规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。承包人承担相关手续费用的建设费用，相关费用（含加固、维修、改造、修复、赔偿、交通干扰、弃渣等）已包含在合同总价中。

8.3  超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时新建改造费用和其他有关费用的承担：无

9.  测量放线

9.1  施工控制网

9.1.1  发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：开工7天内。

施工控制网的测设：承包人自行承担。

报监理人审批施工控制网资料的期限：开工通知后3天。

10.  施工安全、治安保卫和环境保护

10.1  发包人的施工安全责任

发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。

10.2  承包人的施工安全责任

承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任，并且承担其施工安全的费用。承包人应根据本工程的特点对现场员工作好安全、文明施工教育。施工过程中，若出现任何安全事故均由承包人自行承担经济、法律及民事等一切责任，与发包人无关。施工期间，施工现场必须全天24小时有人值守。

为确保施工期间安全，合同签订三日内承包人到现场与发包人共同商定施工时序，发包人按此时序调整施工组织方案和施工计划。

10.3  治安保卫

10.3.1  现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人自行准备，并且承担其费用。

10.3.2  施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人自行解决。

10.4  环境保护

承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

11.  进度计划

11.1  合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：按施工组织设计编制原则进行编制，并包含本合同约定的所有工程内容。

承包人，报送施工进度计划和施工方案的期限：应于工程开工3天前向发包人报送。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限： 监理人应在收到有关文件3个日历日内批复或提出修改意见。

12.  开工和竣工

12.1  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：  按重庆市气象部门公布的50年一遇的最大降水(雪)量等资料确认。

12.2  承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：   逾期天数 ×1000元/天。

逾期竣工违约金的限额：     合同总价5%。

12.3  承包人的工期提前

提前竣工的奖励办法： /

13.  暂停施工

13.1  承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形：  发生时协商约定   。

14.  工程质量

14.1  工程质量要求

14.1.1达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

14.1.2发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准，并按照有关规范和上级有关要求进行验收，并执行以下规定：

经过审查的设计图纸、设计变更、图纸会审纪要和相关设计图集；

等其它国家及地方的相关施工规范及标准；

《建设工程施工合同》、《工程建设监理合同》中有关质量控制的规定。

14.1.3  招标人、监理和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。

14.2  承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：合同签订后7个日历日内。

15.  变更

15.1  变更的内容和程序

变更的内容和程序：施工中需要变更施工图纸和变更工程量清单数量以及增减工程造价，承包人必须提前3天履行施工变更核定并提出变更申请，经设计单位、监理人和发包方签字同意后方能实施。未履行相关变更报批手续，设计单位、监理人和发包方未审批同意的承包人一律不得变更施工，否则造成的一切后果和经济损失均由承包人自行负责。

15.2  变更程序

15.2.1  变更估价

承包人提交变更报价书的期限：应在收到变更指示或变更意向书后的2天内，向监理人和发包人提交变更报价书。

监理人商定或确定变更价格的期限：发包人收到变更报价书后，3天内签署意见并报承包人签字后确定。 变更内容承包单位必须无条件执行，并在发包人规定时限内完成。

15.2.2  变更估价原则

变更估价原则按结算原则执行。

15.3  承包人的合理化建议

对中标人提出合理化建议的奖励方法：不采用 。

15.4  暂估价

暂估价由发包人认质认价办理结算。

16.  价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：不执行。

17.  计量与支付

17.1  计量

17.1.1  计量周期

本合同的计量周期：不执行。

17.1.2  总价子目的计量

总价子目的计量方法：按照实际竣工验收工程量。

17.2  预付款

17.2.1  预付款

预付款额度和预付方法：不支付预付款。

17.2.2  预付款保函

预付款保函的提交时间：不执行    。

17.2.3  预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：不执行    。

17.3  进度款

17.3.1  进度付款申请单

进度付款申请单的份数：3份

进度付款申请单的内容：按支付方式执行。

17.3.2  工程款支付方式：

工程完工且验收合格后，中选人提供合格票据15个工作日内支付至合同价款的80%，相关单位审计完成15个工作日内付至审定金额的97%，留审定金额的3%作为质量保证金，待质保期满后扣除相应款项后无息退还。

17.4  质量保证金的金额或比例：审定金额的3% 。

质量保证金的扣留方法：相关审计单位出具审计报告后，承包人向发包人缴纳审定金额的3%作为质保金，待质保期满后扣除相应款项后无息退还。

17.5  竣工结算

结算总价=中选价±工程量据实调整费用±安全文明施工费据实调整±工程设计变更（含漏项）±其他项目费调整（如果有）±合同约定的其他因素。

具体结算办法如下：

1、工程设计变更（含漏项）

①、工程量清单报价中有相同子项的，按该子项的中选综合单价执行；

②、工程量清单报价中有类似子项的，参照比价报价中类似子项的中选综合单价执行（类似子项由发包人、跟审单位（如有）和监理人审定）；

③、工程量清单报价中无相同子项或类似子项的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013），参考《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018)、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQSXDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018) 和《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2018〕195号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）及其配套、修改、调整文件执行，人工及材料价格调整按合同施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价执行，未有的材料价格必须经业主认质认价后办理结算，总价下浮按中标价与限价下浮比例作同比例下浮（认质认价的材料价格、安全文明施工费及税金除外）。

2、因承包人原因引起的工程量增加,不予计量、计价。

3、措施费

（1）施工组织措施项目费

按2018年《重庆市建设工程费用定额》规定费率计取。

（2）施工技术措施项目费

技术措施费包干使用。

（3）安全文明施工费

按渝建发〔2014〕25号文和《重庆市城乡建设委员会关于营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》渝建发〔2016〕35号、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定标准进行结算。

4、规费：按投标费率结算，各项费率不得高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，如高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，招标人有权按照各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率进行修改。

5、税金：按国家相关规定的标准计取。

6、其他项目费调整（如果有）

（1）专业工程暂估价

①依法必须招标的暂估价项目

按 合同条款及格式中，第二部分 通用条款第10.7.1条第1种方式执行。

②不属于依法必须招标的暂估价项目，经发包人、承包人、监理单位共同确认后由承包人直接实施。

（2）暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人的要求使用。

（3）暂定材料及设备价差调整金额：公开比价文件明确以暂定价计入比价报价的材料，在施工过程中，使用前由承包人报价，经发包人、跟审单位（如有）、监理单位审核同意后方可采购、施工。结算时只对发包人核定材料单价与暂定价的价差部分进行调整（调整的工程量根据竣工工程量确定），该价差除税金外不再计取其他任何费用。

（4）本工程采用专业工程暂估价或暂列金额报价的，中选后，由招标人按照公开比价文件中专用合同条款约定确定供应商或分包人。结算时，只对专项供应合同结算价或专项分包合同结算价与暂估价的差额部分进行调整，该差额除税金外不再计取其他任何费用。

7、专业工程暂估价和材料的暂定价格由招标人认质认价办理结算。

8、人工、材料价格调整

1）人工调差：施工期间不论人工费涨跌均不调整。

2）材料调差：施工期间不论材料费涨跌均不调整。

9、工程实施过程中，发包人根据现场实际需要增加或减少工程量，承包人不得拒绝和以此索赔，承包人应在比价报价时充分考虑因此带来的风险。

10、最终结算总价以相关审计单位审定的金额为本工程的结算总价。

17.6  最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限：最终结清申请单的份数一式三份，提交时间为审计部门出具审计报告后，填写竣工结算价款、已支付工程价款、已缴纳的质量缺陷保证金、还应支付工程剩余尾款金额。

17.  竣工验收

17.1  竣工验收申请报告

竣工资料内容：按照建设行政主管部门对竣工资料要求整理成册。

竣工资料份数：一式三套。

17.2  验收

实际竣工日期：经验收合格工程的实际竣工日期以验收合格日为准。

17.3  施工期运行

需要施工期运行单位工程或工程设备：不发生

17.4  试运行

试运行的组织及费用承担：不发生

17.5  竣工清场

竣工清场：工程正式竣工3个日历天内，承包人负责完成施工现场清理和除渣，并承担其相关费用。

17.6  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：竣工验收合格后，承包人应在3个工作日内撤离施工现场。

18.  缺陷责任与保修责任

18.1  保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：工程质量保修范围、期限和责任：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。工程质量保修期按按相关规定执行，在此期间出现的任何质量问题由承包人负责维修、维护。

19.  保险

19.1  工程保险

投保人： 承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险、以及以下所要求的各种保险，投保所需的费用已含在报价报价中，由承包人自行承担。

投保内容：按通用条款20.1、20.2、20.3、20.4、20.5条执行。

保险金额、保险费率和保险期限：按照有关法律规定，意外伤害险。

19.2  第三者责任险

第三者责任险的保险费率：承包人按照保险公司对意外伤害险的保险金额进行投保 。

第三者责任险的保险金额：按照建设行政主管部门的规定办理。

19.3  其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等： 由承包人自行考虑确定，费用由承包人自行承担。

19.4  对各项保险的一般要求

19.4.1  保险凭证

保险条件：按建筑工程一切险的要求。

中标人提交保险凭证的期限：承包人在开工前提交。

19.4.2  对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时，应由承包人负责补偿的范围与金额：承包人负责不足部分。

20.  不可抗力

20.1  不可抗力的确认

不可抗力的范围：按通用条款执行。

20.2  不可抗力后果及其处理

不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担： 按通用条款解释执行。

- 竣工时间延误罚款

21.1.1  凡因发包人重大设计变更或不可抗力造成的工期延误，均应在工期延误部分的施工内容后的第一个验收程序验收前延期签单，在结算审计时提交审核部门。

21.1.2  在工程竣工验收后，90天内（验收截止日期计算）完成结算送审工作，因承包人原因延期一天1000元/天算违约金（不超过合同金额的百分之五），若超过180天（验收截止日期计算）仍然未递交送审结算资料，将由业主单位已有资料递交审核单位进行结算审核。

21.1.3  竣工验收合格后，档案资料须在45天内上交，延期一天按1000元/天计算违约金，本项违约金总金额不得超过合同金额的百分之五。

21.1.4  所有延期违约金由审核单位审定并体现在审核报告中。

22.1  技术措施费包干使用。

22.2 承包人不得拖欠民工工资，如因承包人原因拖欠民工工资或劳务费结算等发生纠纷,应按重庆市有关政策规定承担责任外，发包人有权从承包人应得的任何工程款项或履约保证金中扣出，并直接支付给农民工。

23. 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列（2）方式解决。

（1）向重庆仲裁委员会建设工程仲裁院申请仲裁；

（2）向荣昌区人民法院起诉。

24. 其他补充条款

本专用合同条款仅拟定主要实质性条款，其余未拟定的内容由发包人和承包人在签订施工合同中具体约定。

### 第四部分  合同附件格式

附件1：工程质量保修书

附件2：履约担保（如有）

附件3：廉洁从业协议

附件4：安全管理协议

附件5：保障农民工工资支付协议

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就        （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：

1.属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由发包人承担；

2.属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患；

3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由发包人承担。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

5.其他项目保修期限：2年；[提示：如有不同，根据具体情况修改]

建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项

按国家相关法律和规定执行。

本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

六、本文件生效

本工程质量保修书经发包人与承包人盖章后生效。

发包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

承包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

签约时间：     年     月     日

附件2：

履约担保（如有）

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年  月  日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。

2. 担保有效期：自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第    种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件3：

廉洁从业协议

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”），特订立如下协议。

1. 发包人承包人的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（2）严格执行 工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5. 双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。

6. 协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.协议作为 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

（以下无正文）

甲     方：                         乙     方：

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

附件4：

安全管理协议

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

为了确保实现        安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，        （以下简称“发包人”）与        （以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经发包人与承包人签订移交协议生效后之日终止。

二、责任目标

（一）承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

（二）承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．不发生人身重伤事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1．人员轻伤事故。

2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3．其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1．承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

6．承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。

8．承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9．承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

10．承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。

11．承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12．承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

13．承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

14．承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1．发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。

2．承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。

3．承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

4．承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司有权要求承包人换人。

5．承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导。

6．开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

7．在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

承包人在项目开工前5个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：

1．企业安全生产许可证书复印件。

2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

4．特种作业人员资格证书。

5．项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。

6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。

六、人员基本素质

承包人提供的人员必须满足下列要求：

1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

2．无刑事案件牵连。

3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1．承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

2．承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3．发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4． 承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

5．承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1．承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2．对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3．对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。

九、开工前安全条件检查

1．发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由承包人自行负责。

2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3．发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。

十、安全监督

1．承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2．承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3．承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导。

4．承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5．承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

6．承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。

7．发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

1．承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

2．承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3．承包人应组织 “入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

4．承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1．承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2．承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1．承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2．承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3．承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

4．承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5．承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6．承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7．承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1．承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2．承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3．承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1．承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

2．承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3．承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4．承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5．承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

6．承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。

8．承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。

9．由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。

10．涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 较大事故 | 签约合同价的0.5‰ |
| 重大事故 | 签约合同价的2‰ |
| 特别重大事故 | 签约合同价的4‰ |

（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后7天内共同签署，作为施工合同附件。

发  包  人（公章）：

法定代表人（签名）：

或其委托代理人（签名）：

承  包  人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

经办人（签名）：

附件5：

保障农民工工资支付协议

发包人：                                 （发包人）

承包人：                                 （承包人）

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号），《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号），健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。经甲、乙双方结合实际情况，友好协商，达成如下协议：

一、承包人申报工程进度款时，应对上月已支付工程款用于农民工工资发放的情况进行说明，并附农民工代表按时足额收取了工资的签名确认书。监理单位应对相关情况说明和签名确认书（详附件）进行审查签名后，与工程进度款申报资料一并提交给发包人。发包人审核合格后，才进行当期工程进度款的支付。

二、由于工程进度款申报和审查需一定时间，其与农民工工资发放时间存在一定时间的延后，承包人应具有垫付不低于3个月农民工工资能力。承包人在本补充协议签订后申请的第一笔工程进度款时应出具垫付不低于3个月农民工工资的书面承诺给发包人。发包人将承包人是否做出承诺作为支付工程进度款的前提条件之一。

三、承包人每月10日前将本月作业班组、班组人数、农民工身份信息等报监理单位，10日～15日分别以作业班组为小组，每小组自行选举产生一名农民工代表，监理单位应全程监督，选举结果与当期工程款支付申请一并报送发包人。

四、若发现承包人有下列事项的，发包人在支付当期进度款时暂扣当期应支付进度款5%比例的款项。

（一）现场检查发现项目存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；

（二）相关行政管理部门检查发现存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；

（三）有拖欠农民工工资投诉事项并经核查属实的。

五、对发现的存在拖欠农民工工资事项，承包人应在3天内限时整改，并将整改措施和结果报发包人审查，经发包人批准同意后，在下一期工程进度款支付中返还暂扣的工程款；如承包人未在3天内限时整改，暂扣工程款将继续扣留，直至整改完毕。暂扣款不计息。

六、本协议经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖公章后生效，履行完毕后自然失效。

附件：

附件1：关于农民工工资发放情况的说明表

发包人：       （发包人）

法定代表人：

或委托代理人：

联系人：

承包人：       （承包人）

法定代表人或委托代理人：

经办人：

联系人：

附件1：

关于农民工工资发放情况的说明表

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 施工单位： |  |
| 监理单位： |  |
| （项目业主单位名称）： 我单位负责承建的（工程名称）无拖欠农民工资的情况，贵单位先期支付我单位的工程款已优先用于支付了农民工工资，农民工工资全部按时足额进行了发放，请贵单位予以审核。 施工单位项目负责人签名（加盖项目章）： |  |
| 监理单位意见： | 总监签名并加盖项目章： |
| 工程部项目负责人意见： | 项目负责人签名： |