重庆市荣昌区万灵镇人民政府

关于万灵镇2024年濑溪河河湖治理工程项目

陈家山坪塘治理完成的公示

重庆市荣昌区万灵镇沙堡村陈家山坪塘黑臭水体治理工程由贵州艾达建设集团有限责任公司负责治理，于2024年8月9日开工，进行了控源截污、清淤除渣、生态修复工程。于2024年9月20日竣工。

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

2024年9月20日