荣昌区国土空间生态保护修复规划（2021-2035年）

（说明书）
重庆市荣昌区人民政府
二〇二三年十一月

目 录
1

第一章 规划背景及意义

1

第一节 围绕国家战略要求，推进生态文明建设

2

第二节 依据重庆试点，探索科学技术路径

3

第三节 结合荣昌区位，构筑长江上游重要生态屏障

4

第二章 规划总则

4

第一节 规划思路

6

第二节 规划编制依据

6

（一）法律法规

6

（二）政策文件

8

（三）相关规划

9

（四）标准规范

10

第三节 规划范围和期限

10

（一）规划范围

11

（二）规划期限

11

第四节 规划定位

12

第三章 荣昌区现状

12

第一节 自然地理条件

12

（一）地理区位

12

（二）地形地貌

14

（三）气候

16

（四）土壤

18

（五）水文

20

第二节 社会经济发展现状

20

（一）行政区划

21

（二）人口

22

（三）社会经济现状

22

第三节 重要资源禀赋

22

（一）山体资源

23

（二）水资源

23

（三）森林资源

24

（四）耕地资源

27

（五）湿地资源

27

（六）草地资源

28

（七）生物资源

29

（八）矿产资源

30

（九）管控因素

31

（十）旅游资源

32

第四节 生态系统现状

34

第四章 工作成效及生态问题

34

第一节 工作成效

34

（一）生态保护修复全面加强

34

（二）森林生态承载能力显著增强

35

（三）生态网络格局初步显现

36

第二节 面临形势

36

（一）重大机遇

37

（二）面临挑战

39

第三节 生态系统综合评价

40

（一）资源环境承载能力及国土空间开发适应性评价

47

（二）生态系统恢复力评价

55

（三）生态系统退化评价

62

第四节 生态问题识别

62

（一）生态源地较少、生态廊道连接不畅

63

（二）水土流失防治任务较重

63

（三）历史遗留矿山相对集中连片、影响人居环境

63

（四）水资源占有量低，流域水生态问题突出

64

（五）农田垦殖指数高、土壤环境质量改善任务重

64

（六）农村水环境质量低、面源污染较普遍

64

（七）城市绿地覆盖率不足、形式及功能单一

65

第五章 指导思想、规划原则和目标

65

第一节 指导思想

65

第二节 规划原则

65

（一）坚持保护优先，自然恢复为主

66

（二）坚持问题导向，因地制宜修复

66

（三）坚持综合治理，分类分区修复

66

（四）坚持统筹协调，加强规划衔接

66

（五）坚持统筹协调，加强规划衔接

67

第三节 规划目标

70

第六章 构建生态保护修复格局

70

第一节 构建意义

70

第二节 构建方法

75

第七章 生态修复分区

75

第一节 布局原则与方法

75

（一）布局原则

75

（二）布局思路

76

第二节 分区方案

77

第三节 分区概述

77

（一）东部生态屏障区

78

（二）濑溪河沿岸城市生态品质提升区

79

（三）北部丘陵生态协调区

79

（四）中部台地乡村风貌整治提升区

80

（五）大清流河沿岸生态涵养区

82

第八章 生态保护修复重点工程

82

第一节 濑溪河生态综合治理工程

84

第二节 饮用水源地生态综合治理工程

85

第三节 水土流失综合治理重点工程

87

第四节 矿山生态修复重点工程

88

第五节 重要生态系统提升工程

90

第六节 全域土地综合整治工程

92

第九章 资金测算与筹措

92

第一节 资金测算

92

（一）投资估算依据

93

（二）投资估算方法

93

（三）投资估算结果

94

第二节 资金筹措

94

第三节 资金平衡

95

第十章 生态修复技术选择

95

第一节 生态修复技术选择原则

95

（一）自然为主，人工为辅

95

（二）因地制宜，分类施策

95

（三）生态优先，效益最佳

95

第二节 生态修复技术策略

95

（一）自然恢复

96

（二）人工辅助

96

（三）人工修复

97

第十一章 综合效益分析

97

第一节 生态效益分析

97

（一）生态服务功能显著提高

98

（二）生态环境得到有效治理

98

（三）生态产品供给能力得到扩大

98

第二节 经济效益分析

98

（一）经济社会发展质量和效益显著增强

99

（二）人居环境得到改善，助推乡村振兴

99

（三）生态意识显著增强，生态文明观念深入人心

99

第三节 社会效益分析

101

第十二章 规划保障措施

101

第一节 落实组织体系

101

第二节 建立政策保障体系

102

第三节 加强技术支撑

102

第四节 严格评估监管

103

第五节 强化资金保障

103

第六节 鼓励公众参与

105

附件

105

附件1：说明图件汇总

107

附件2：说明表格汇总

108

附件3：专栏汇总

109

附件4：重庆市荣昌区国土空间生态保护修复规划重点项目一览表




第一章 规划背景及意义
第一节 围绕国家战略要求，推进生态文明建设
建立国土空间规划体系，实现“多规合一”是党中央和国务院在新时代作出的重大部署，其核心思想是生态文明建设和空间治理现代化。作为国土空间规划体系下的重要专项规划，生态修复规划需从系统性、整体性和全域性的视角出发，对国土空间进行生态系统整体保护、系统修复和综合治理。我国国土空间生态修复的提出，是基于新时期国家生态文明建设重大战略的内在需求。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在中华民族永续发展的战略高度，把生态文明纳入“五位一体”总体布局，作出了加强生态文明建设的重大战略部署。党的十九大报告在总结过去五年生态文明建设显著成效时指出“重大生态保护和修复工程进展顺利”，在部署未来生态文明建设时强调“实施重要生态系统保护和修复重大工程”。党的二十大报告指出，“要推进美丽中国建设，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展”。针对生态系统保护和修复，二十大报告中具体指出，“提升生态系统多样性、稳定性、持续性，加快实施重要生态系统保护和修复重大工程，实施生物多样性保护重大工程，推行草原森林河流湖泊湿地休养生息，实施好长江十年禁渔，健全耕地休耕轮作制度，防治外来物种侵害”。可见，生态修复在推进生态文明建设中具有至关重要的作用。因此，编制国土空间生态修复规划，统筹国土空间生态修复，是推进生态文明建设的重要举措。

第二节 依据重庆试点，探索科学技术路径
重庆地处青藏高原与长江中下游平原过渡地带、三峡库区腹心地带，拥有三峡库区水土保持重要区、大巴山生物多样性保护与水源涵养重要区、武陵山区生物多样性保护与水源涵养重要区、大娄山区水源涵养与生物多样性保护功能区等四个国家重点生态功能区，是长江上游生态屏障的最后一道关口，在国家生态格局中具有重要地位，生态功能十分重要。市委、市政府高度重视生态文明建设工作，深学笃用习近平生态文明思想，全面深入贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话、在两次推动长江经济带发展座谈会上的重要讲话精神，大力实施生态优先绿色发展行动计划、国土绿化提升行动，全市生态环境质量有效改善，各类自然生态系统恶化趋势基本得到遏制，重点生态工程区生态质量持续改善，长江上游重要生态屏障加快筑牢，山清水秀美丽之地加快建设。2022年，重庆市印发《重庆市规划和自然资源局关于开展区县级国土空间生态保护修复规划编制工作的通知》，全力推动区县级国土空间生态保护修复规划的编制工作。国土空间生态修复规划是新时代落实生态文明建设理念、实现自然资源部门统一行使生态修复职责职能的重要载体。因此，开展国土空间生态修复规划编制试点工作，一方面可以整体性、系统性的指导其确定生态保护修复的战略目标、空间布局、重大工程、政策措施，探索形成一套可推广、可复制的国土空间生态修复规划编制技术方法。

第三节 结合荣昌区位，构筑长江上游重要生态屏障
荣昌区位于重庆西部，地处川渝结合部，属重庆市西大门，是成渝南轴的关键节点，地势起伏平缓，生态系统类型丰富，分布有森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统等多种生态系统类型，具有山水相融的“三山相望、山水相连”自然生态格局。2023年荣昌区公开《重庆市荣昌区国土空间分区规划（2021-2035）》（公示稿），提出要依托区内两条跨区域河流、三座跨区域山脉、18条水系廊道，构建荣昌区“两河三山18条廊道、三区四园N个基地”的生态安全格局，打造的宜居宜游宜业宜乐的桥头堡城市，体现出荣昌是重庆深入推进长江经济带发展的重要支撑点，为荣昌区生态修复规划的定位、分区以及格局构建等方面提供指导性方向，推动荣昌区重要生态系统保护和修复，更好彰显城市特色与生态底色，为重庆在推进长江经济带绿色发展中发挥示范作用展现荣昌大担当、实现荣昌新作为。

第二章 规划总则
第一节 规划思路
按照“系统分析-整体谋划-分类施策”的总体思路，通过“摸家底-找问题-定目标-明布局-寻路径-强保障”为核心脉络，以筑牢主城都市区重要生态安全屏障、建设山清水秀美丽生态新城为总体目标，展开荣昌区生态修复规划编制工作。即在对区域生态系统和生态资源现状评价分析基础上，明确生态环境及生态空间存在的突出问题，厘清荣昌区总体目标和定位；通过功能区划分，明确区域主导功能与管制要求；基于生态系统综合评价，科学识别生态源地与生态廊道，从而明确荣昌区国土空间生态修复的重点工程，并按照“全域保护，分级管控”的原则划定生态空间；针对区域主要的生态问题，一是按照“山水林田湖草沙”分类开展生态保护修复，修复退化生态系统，全面提升区域生态服务功能，二是围绕美丽城乡建设，开展城乡整治，提升城乡人居环境质量；最后对区域内极重要和极敏感的生态功能区安排部署重大工程，并制定相应的实施计划和规划保障措施。荣昌区国土空间生态修复规划的具体研究过程和技术路线如图2-1。

[image: image1.jpg]ol o]





图2-1 荣昌区生态修复规划技术路线图

第二节 规划编制依据
（一）法律法规

1、《中华人民共和国土地管理法》；

2、《中华人民共和国矿产资源法》；

3、《中华人民共和国森林法》；

4、《中华人民共和国环境保护法》；

5、《中华人民共和国水土保持法》；

6、《中华人民共和国草原法》；

7、《中华人民共和国水法》；

8、《中华人民共和国湿地保护法》；

9、《中华人民共和国长江保护法》；

10、《中华人民共和国城乡规划法》；

11、《土地复垦条例》；

12、《基本农田保护条例》；

13、《地质灾害防治条例》；

14、《矿山地质环境保护规定》；

15、《重庆市地质灾害防治条例》；

16、《重庆市土地管理规定》；

17、《重庆市环境保护条例》；

18、《重庆市湿地保护条例》等。

（二）政策文件

1、《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）；

2、《中共中央办公厅国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（厅字〔2019〕48号）；

3、《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见>的通知》(中办发﹝2019﹞42号)；

4、《国务院关于全民所有自然资源资产有偿使用制度改革的指导意见》（国发〔2016〕82号）；

5、《国务院办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》（国办发〔2021〕40号）；

6、《财政部国土资源部环境保护部关于推进山水林田湖生态保护修复工作的通知》（财建〔2016〕725号）；

7、《财政部办公厅自然资源部办公厅生态环境部办公厅关于进一步做好山水林田湖草沙生态保护修复工程试点的通知》（财办资环〔2020〕15号）；

8、《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》(自然资规〔2019〕6号)；

9、《自然资源部关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》（自然资发〔2019〕194号）；

10、《自然资源部办公厅关于开展省级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（自然资办发〔2020〕45号）；

11、《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅印发〈关于科学建立自然保护地体系的实施意见〉》；

12、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市自然资源资产产权制度改革实施方案的通知》（渝府办发〔2020〕56号）；

13、《重庆市人民政府办公厅关于加强长江水生生物保护工作的实施意见》（渝府办发〔2019〕42号）等。

（三）相关规划

1、《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》；

2、《长江经济带国土空间规划（2020-2035年）》（在编）；

3、《长江经济带生态环境保护规划》；

4、《长江重点生态区（含川滇生态屏障）生态保护和修复重大工程建设规划（2021-2035年）》；

5、《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》；

6、《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

7、《重庆市国土空间总体规划（2021-2035年）》（在编）；

8、《重庆市国土空间生态保护修复规划（2021-2035年）》；

9、《重庆市重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》；

10、《重庆市筑牢长江上游重要生态屏障“十四五”建设规划（2021—2025年）》；

11、《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》；

12、《重庆市荣昌区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

13、《重庆市荣昌区矿产资源总体规划（2021—2025年）（送审稿）》

14、《重庆市荣昌区水生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》

15、《重庆市荣昌区水土保持规划（2018—2030年）（报批稿）》

16、《重庆市荣昌区水安全保障“十四五”规划（2021-2025年）》

17、《重庆市荣昌区“十四五”林业发展规划（2021-2025年）》

18、《重庆市荣昌区中心城区绿地系统规划（2021-2025年）》

19、《重庆市荣昌区“十四五”土壤污染防治（地下水、农业农村）规划（2021-2025年）》

20、《重庆市荣昌区农业农村现代化“十四五”规划（2021-2025年）》

21、《荣昌区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标（2021-2025年）》

（22）《重庆市荣昌区国土空间总体规划（2020-2035年）》（在编）
（四）标准规范

1、《省级国土空间生态修复规划编制技术规程（试行）》；

2、《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》；

3、《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》；

4、《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》；

5、《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南（试行）》；

6、《全域土地综合整治试点实施要点（试行）》；

7、《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

8、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；

9、《退化草地修复技术规范》（GB/T37067-2018）；

10、《城市水系生态环境修复技术指南》（DB45/T1513-2017）；

11、《矿山植被生态修复技术规范》（DB11/T1690-2019）；

12、《重庆市区县（自治县）国土空间总体规划编制导则》

13、《重庆市国土空间生态保护修复编制大纲》等，以及相关国家、行业和地方标准规范。
第三节 规划范围和期限
（一）规划范围

荣昌区行政管辖区域，总面积1077平方公里，下辖6个街道、15个镇，即：昌元街道、昌州街道、广顺街道、安富街道、双河街道、峰高街道、吴家镇、盘龙镇、仁义镇、万灵镇、河包镇、清江镇、荣隆镇、龙集镇、远觉镇、观胜镇、铜鼓镇、清流镇、古昌镇、直升镇、清升镇。

（二）规划期限

规划期为2021-2035年，近期至2027年，远期展望至2035年。基准年为2020年。

第四节 规划定位
本规划是荣昌区国土空间总体规划的专项规划，是一定时期内荣昌区国土空间生态保护修复任务的总纲和空间指引，是争取各级生态保护修复专项资金和政策支持的依据。在荣昌区范围内所有与国土空间生态保护修复有关的空间政策制定、土地利用、城乡建设、环境保护、各类工程安排等需要符合本规划的要求。

第三章 荣昌区现状
第一节 自然地理条件
（一）地理区位

荣昌区位于重庆市西部、成渝城镇群“三轴”中的成渝南轴，地理坐标为东经105°17′-105°44′，北纬29°15′-29°41′，全境南北长44.3公里，东西宽39.1公里，幅员面积1077平方公里。荣昌城区距重庆市区88.5公里，地处重庆一小时经济圈的西部地区、我国第五经济增长极—成渝地区双城经济圈腹心地带，距成都市区246公里，在联系成渝两大经济圈中起着重要作用，是成渝南轴的关键节点，是宜居宜业的首善之区
。

（二）地形地貌

荣昌区全境地貌以浅丘为主，土地肥沃，地势起伏平缓，平均海拔380米，山岭南有古佛山（主峰三层岩海拔711.3米，为全区最高点），中有螺罐山，北有铜鼓山（图3-1）。地势呈现西北高，东南低，以中部的龙集、仁义为界，将全区分为两部分，南面以古佛山和螺罐山及濑溪河形成两山夹一沟，海拔高程一般为300～500米，最高山峰三层岩海拔高程711.3米，最低河谷为292.5米（清江镇濑溪河出境处），相对高差400米以上；北面以盘龙台地为主，逐步向北倾斜，海拔高程在315～415米之间。根据地质构造，水的侵蚀切割，地貌类型有背斜低山，低丘中谷，山麓单斜丘陵、方山中丘、坪状中丘、低山宽谷和河谷阶地七种类型。清流河流域位于荣昌区西北部，按四川地质构造分区，属川中平缓褶皱区（表3-1，图3-2）。

表3-1 荣昌区域地貌类型表

	地貌

类型
	背斜

低山
	低丘

中谷
	山麓单斜丘陵
	方山

中丘
	坪状

中丘
	低山

宽谷
	一级

阶地
	其它

	面积

（平方公里）
	54.14
	136.16
	85.68
	201.71
	129.81
	432.26
	31.75
	3.86

	占幅员面积（％）
	5.03
	12.66
	7.97
	18.76
	12.07
	40.2
	2.95
	0.36


[image: image2.jpg]AKX

4=1

W
REE
=
[
[





图3-1 荣昌区地貌图

[image: image3.jpg]AKX





图3-2 荣昌区地形图

（三）气候

（1）气候类型 

荣昌区属中亚热带湿润季风气候区，受四川盆地气候和云贵高原气候的相互影响，全区气候温和、热量丰富、光照充足、无霜期长、冬短夏长、四季分明。全年降雨量充沛，降雨集中，雨热同季，多以偏北风为主。

（2）气温降雨

荣昌区多年平均气温为17.8℃（图3-3），日极端最高气温为42.0℃，日极端最低气温为-3.4℃；多年平均累计日照时数为986.8小时，多年平均雾日为27 天。年均水面蒸发量810.7 毫米，陆面蒸发量618.6毫米，日照时数1282小时，太阳年均辐射总量83.56千卡每立方厘米，无霜期326 天左右。多年年平均降雨日数是160 天，年平均累计降雨量为1064.9毫米（图3-4），春、夏、秋、冬四季降雨量分别占全年降雨量的28%、39%、18%和15%，一年中5至9月累计降雨量为796.5毫米，占年降雨量的75%，有观测记录以来年降水最多为1501.9 毫米（1981年），年降水最少为688.3毫米（1997年），多年平均暴雨次数是3次，年暴雨次数最多是7 次（1991年），一日最大降雨量是251.8毫米。

[image: image4.jpg]i

{liT=3

AER

15
X

KX

]

© sn

L
[ Isure

— e

“n

SR





图3-3 荣昌区多年平均气温分布图

[image: image5.jpg]T

15
X

KX





图3-4 荣昌区多年平均降雨分布图

（四）土壤

荣昌区属中亚热带四川东北部盆地山地黄壤区，全区土壤分为水稻土、紫色土、冲积土、黄壤土4个土类，6 个亚类、20 个土属、70 个土种、135 个变种（表3-2）。受岩层、地形的复杂组合和人为耕种对土壤的强烈干预，土壤类型多种多样，在一个区域内往往形成众多土种相互间插交错的复杂分布。从土壤的水平地带性分布来看，流域地处黄壤地带。流域内主要的土壤类型有黄壤、紫色土、潮土和水稻土。但是，流域内土壤受地方性因素（主要是地质岩性）的影响很突出，使得紫色土在流域内分布面积最大（表3-3）。

表3-2 荣昌区土壤分类表

	土类
	亚类
	土属
	土种

	潮土
	灰潮土
	紫色潮土
	紫潮沙泥土、紫潮沙土

	黄壤
	典型黄壤
	矿子黄泥
	矿子黄泥

	
	
	老冲积黄泥
	黄泥土

	
	
	冷砂黄泥
	冷砂黄泥土、冷砂土

	
	
	砂黄泥
	砂黄泥土、黄砂土

	水稻土
	漂洗水稻土
	冲积漂洗水稻土
	白散潮田

	
	
	黄色漂洗水稻土
	黄白鳝泥田

	
	
	紫色漂洗水稻土
	白鳝紫泥田

	
	潜育水稻土
	黄色潜育水稻土
	冷浸田

	
	
	紫色潜育水稻土
	烂泥田、鸭屎泥田

	
	渗育水稻土
	冲积渗育水稻土
	紫潮沙泥田、黄潮沙泥田

	
	
	黄色渗育水稻土
	冷砂黄泥田

	
	
	紫色渗育水稻土
	灰棕砂泥田

	
	淹育水稻土
	冲积淹育水稻土
	紫潮沙田

	
	
	黄淹育水稻土
	黄砂田

	
	
	紫色淹育水稻土
	暗紫石骨子田、红棕石骨子田、灰棕砂田、棕紫砂田

	
	潴育水稻土
	黄色潴育水稻土
	黄泥田、老冲积黄泥田、死黄泥田

	
	
	紫色潴育水稻土
	暗紫泥田、红棕大泥田、灰棕泥田、棕紫泥田

	紫色土
	中性紫色土
	暗紫泥
	大泥土、夹砂土、油石骨子土


表3-3 荣昌区土壤土质分布表

	土壤性质
	土质情况
	分布范围

	紫色中击性水稻土
	肥力较高，宜种度广
	分布于濑溪河两岸，占全区总耕地 4.12%

	紫色土性水稻土
	矿物质含量丰富，自然肥力高，生物循环旺盛
	遍布全区广大丘陵地区，占全县总耕地 65.39%

	黄壤性水稻土
	养分少，粘酸缺磷，易板结
	分布在两个背斜低山区，占全县总耕地 2.61%

	河流冲积土
	土层深厚，矿物质营养要素复杂，土性差异大
	分布在濑溪河、清流河及其支流沿岸，占全县总耕地 0.3%

	棕紫泥土
	土层深厚、养分丰富、自然肥力高，保水供肥力强
	主要分布于荣昌向斜的丘陵地区，占全县总耕地 26.65%

	黄壤土
	土壤多呈酸性，黄化突出，粘化明显，土层瘦薄，肥力不高
	低山区及古河道一线，全区总耕地 0.93%


（五）水文

荣昌区境内有两大水系，一是沱江水系，大小溪河148条，其中：100平方公里以上的有6条，50-100平方公里的有5条，1-50平方公里的有140条，区内流域面积1063.37平方公里。一级支流包括濑溪河、大清流河；二级支流包括白云溪河、新峰河、峰高河、马鞍河、小清流河、周家河、三桥河、池水河等；三级支流石燕河、洪子河、清升河、黄桷滩河、赵家河、五贵河、许溪河等。二是嘉陵江水系，仅有3条小支流，流域面积12平方公里（图3-5）。

濑溪河：发源于大足区天山乡白云村，从区境内万灵镇由东北向西南横贯区境南部，在清江镇入四川泸县境内的胡市汇入沱江，干流全长238 公里（重庆境内122.9公里），全流域面积3257 平方公里，平均坡降0.5‰。在荣昌区内干流长51.5公里，流域面积708.0平方公里，占全区幅员面积的66.0%，境内共有各级大小支流100余条，较大的支流有珠溪河、窟窿河和新峰河。流域面积100平方公里以上的有1条，流域面积在50平方公里以上的有9 条，流域面积在15平方公里以上的有16 条。

大清流河：沱江左岸支流，发源于四川省安岳县的石佛乡水口寺，在荣昌区吴家镇西北流入区境，经过3.85公里往南与内江形成界河，再经过14.5公里后在荣昌区清流镇流入内江市在小河口镇小河口注入沱江。清流河在重庆市荣昌区境内干流长18.35公里，流域面积248.99 平方公里，流域汇水范围涉及荣昌区吴家镇、清流镇、铜鼓镇、观胜镇以及盘龙镇2个社区6个村（合靖社区、龙腾社区、昌州村、永陵村、骑龙村、三合村、大成村、禾苗村）。清流河有各级大小支流48条，流域面积30平方公里以上、100 平方公里以下的支流有6条：小清流河、黄桷滩河、三桥河、周家河、石桥河、赵家河。其中小清流河多年平均流量为2.41立方米/秒，境内河道长度30.72公里，面积184.06平方公里，涉及吴家、铜鼓、观胜、清流各镇；三桥河境内河道长度16.2公里，面积42.3平方公里，涉及吴家、铜鼓两镇。

[image: image6.jpg]N
w E
-
OBV ) I
R | ERE 0L
Fif " B
i I
T Bntile
> \/z/)ﬁm/ : ‘ 91114
0 ormEE < i / *
e
s
© su
i
-
ser
—





图3-5 荣昌区河流水系分布图

第二节 社会经济发展现状
（一）行政区划

荣昌区总面积1077平方公里，地处四川、重庆两地接壤处，重庆市西部。东靠重庆市大足区、永川区，西接四川省内江市隆昌市，南邻四川省泸州市泸县，北与四川省内江市东兴区、四川省资阳市安岳县接壤，处于成渝发展主轴的黄金结合点。

下辖6个街道、15个镇，分别为昌元街道、昌州街道、广顺街道、安富街道、双河街道、峰高街道、清江镇、荣隆镇、龙集镇、盘龙镇、远觉镇、吴家镇、观胜镇、铜鼓镇、清流镇、仁义镇、河包镇、古昌镇、直升镇、万灵镇、清升镇（图3-6）。

[image: image7.jpg]W E
Py
{ N
!
K| { 0 25 5 10 15
0 L oot

Bty e
L 4 3

emem SRR

ANE
g
L)
9N [ =onw ] #as
o [ Jeamn [00) nne
2 [ s ] et
AT [ A ] et
s i [ i ] st
< » g | | s
=EE /





图3-6 荣昌区行政区划图

（二）人口

根据第七次全国人口普查结果，全区常住人口66.90万人，较2010年第六次全国人口普查增加0.77万人，增长1.17%，年平均增长率为0.12%，其中城镇常住人口40.05万人，城镇化率59.87%，较2010年第六次全国人口普查提升18.85%。全市常住人口中，男性人口33.34万人，女性人口33.56万人，人口性别比（以女性为100，男性对女性的比例）为99.34，比2010年第六次全国人口普查增加0.10；60岁及以上人口为16.78万人，占总人口25.08%，与2010年第六次全国人口普查相比，60岁及以上人口的比重增加6.11个百分点。

（三）社会经济现状

1、地区生产总值

2021年，荣昌区实现地区生产总值（GDP）813.47亿元，按可比价格计算，较上年增长9.4%。其中，第一产业实现增加值66.28 亿元，增长8.8%；第二产业实现增加值449.83亿元，增长9.8%；第三产业（服务业）实现增加值297.36亿元，增长9.0%。

2、全市旅游状况

2021年，荣昌区共接待游客1108万人次，比上年增长35.5%，实现旅游总收入55.40亿元，增长30.7％；年末全区拥有A级旅游景区3个，其中4A级景区1个，3A级景区2个。

3、人均收入状况

2021年，荣昌区居民人均可支配收入34810元，增长8.9%。城镇居民人均可支配收入43850元，增长8.3%。农村居民人均可支配收入22138元，比上年增长10.5%。

第三节 重要资源禀赋
（一）山体资源

荣昌区山脉主要呈现“北东-南西”走向的特点，区内有螺罐山、古佛山、铜鼓山等山脉，其中螺罐山、古佛山大致平行，延伸县境南部，平均海拔300～400米，山岭南有古佛山，中有螺罐山，北有铜鼓山。荣昌区山脉在中心城区内具有一定高度和较大规模、对城市形态控制具有重要影响。

（二）水资源

荣昌区属于水资源匮乏地区，2021年荣昌区水资源总量4.2587亿立方米，在重庆市39个区县中位居第31位（表3-4）。但根据长期观测的降雨资料显示，区域内径流系数为0.35，多年平均径流总量为4.04亿立方米，平水年为3.69亿立方米，枯水年为2.53亿立方米，特枯年为1.74亿立方米。另外，过境客水濑溪河为1.35亿立方米，大清河为0.78亿立方米，合计为2.13亿立方米
。同时全区水利资源充足，各类水利工程11104处，蓄水提水总量15163万立方米，有效水量10939万立方米；多年平均水资源总量41983万立方米，人均水资源占有量521立方米。城区形成了环形供水管网体系，日供水能力5万吨，供水充足
。
表3-4 荣昌区水资源总量一览表

	年份
	水资源总量

（亿立方米）
	用水量

（亿立方米）
	数据来源

	2019
	4.0399
	1.7561
	《2019年重庆市水资源公报》

	2020
	5.3233
	1.2716
	《2020年重庆市水资源公报》

	2021
	4.2587
	1.1393
	《2021年重庆市水资源公报》


（三）森林资源

荣昌区林地面积228.52平方公里，约占全域面积的21.22%。其中，乔木林地面积最大，约占所有林地面积的54.72%；竹林地面积约占所有林地面积的32.97%；灌木林地面积约占所有林地面积的9.87%；其他林地面积约占所有林地面积的2.44%。林地主要分布在双河街道办事处，占全区林地的12.39%
（图3-7）。

[image: image8.jpg]EIRE

5

KX

:42)
® s
-
] sume
—— wne
[
e
-
1





图3-7 荣昌区森林资源分布图
（四）耕地资源

荣昌区耕地面积49893.57 公顷，约占全域面积的46.33%，主要分布在盘龙镇，约占全区耕地的11.74%。从耕地类型看，水田占比较大，面积约29321.17 公顷，约占所有耕地面积的58.77%。耕地主要分布在盘龙镇，约占全区耕地的11.74%
（图3-8）。从耕地坡度看，位于2度以下坡度（含2度）的耕地占全区耕地的11.44%、位于2-6度坡度（含6度）的耕地占全区耕地的38.13%、位于6-15度坡度（含15度）的耕地占全区耕地的39.62%、位于15-25度坡度（含25度）的耕地占全区耕地的9.18%、位于25度以上坡度的耕地占全区耕地的1.63%
。从耕地质量等级看，全区9级质量等级地和10级质量等级地所占面积最大，分别为21398.54 公顷和17499.58 公顷，约占耕地总面积的42.89%和35.07%（表3-5）。

[image: image9.jpg]15
X

AKX

]

®

.
=
i

e

-





图3-8 荣昌区耕地资源分布图

表3-5 荣昌区耕地质量评价表（单位：公顷）
	地类名称
	7等
	8等
	9等
	10等
	11等
	12等
	总计

	旱地
	114.47 
	2951.84 
	8682.26 
	7574.63 
	1244.88 
	4.04 
	20572.12 

	水浇地
	
	0.07 
	
	0.22 
	
	
	0.29 

	水田
	260.72 
	5096.44 
	12716.29 
	9924.74 
	1322.05 
	0.94 
	29321.17 

	总计
	375.19 
	8048.36 
	21398.54 
	17499.58 
	2566.92 
	4.98 
	49893.57 


（五）湿地资源

荣昌区湿地总面积0.31平方公里，占全区面积0.03%，全部属于内陆滩涂，主要分布在吴家镇，占全区湿地总面积的39.10%
（图3-9）。同时，区内有濑溪河国家湿地公园，包括河流湿地和人工湿地两大湿地类，永久性河流湿地、库塘湿地、稻田湿地三种湿地型，是长江流域及重庆地区具有代表性的河流湿地，可作为荣昌区生态环境保护的重点区域和关键节点
。

[image: image10.jpg]X

15

—— s

- s

e
i





图3-9 荣昌区湿地资源分布图

（六）草地资源

荣昌区草地资源较少，总面积仅有1.67平方公里，占全区面积的0.16%，主要分布在吴家镇，占全区草地的25.50%（图3-10）。

[image: image11.jpg]X

g

i)

® sm

L

| eitma
— AR

[





图3-10 荣昌区草地资源分布图

（七）生物资源

荣昌区生物资源多样，丰富的植物和动物资源为保持区域生态系统的稳定性提供支撑。其中，植被资源在古佛山、铜鼓山、螺罐山等地区密集分布，全区现有森林植被多是人工培育而成，天然起源的有马尾松、竹类、柏、栎类等四个主要群系。现有树木资源59 科100 属152 种，有珍稀保护植物7 种：黑桫椤、银杏、香樟、桢楠、黄檀、水杉、皂荚树等。有珍贵乡土树种四川蒲桃（罗连子）、马林光等。主要经济林木有桑、柑桔、茶树、梨、桃、李、板栗、核桃、枇杷等；主要竹类有慈竹、斑竹、水竹、苦竹、观音竹等；主要灌木有黄荆、马桑、紫穗槐等
。

全区动物资源丰富，陆生野生脊椎动物130种，其中哺乳类4目6科9属12种，鸟类10目36科78属102种，爬行类1目5科8属9种，两栖类1目4科7属7种。包括国家二级重点保护野生动物5种：黑鸢、普通鵟、红隼、斑头鸺鹠、领角鸮。重庆市级重点保护野生动物6种：泽陆蛙、灰胸竹鸡、大鹰鹃、噪鹃、豹猫、小麂。有兽类、禽类、鸟类、鱼类和昆虫类90多种，饲养的家畜、家禽也有50多种。白猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅、兔和蜜蜂是荣昌农村饲养的八大畜禽，其中荣昌猪为世界八大名猪之一
。

（八）矿产资源

荣昌区矿产资源分布区域明显、相对集中。截止2020年底，全区已发现矿产资源12种（含亚矿种），其中已累计利用矿产11种（含亚矿种），未利用矿产1种，即：地热。全区矿产资源呈两大片区分布于螺罐山背斜和古佛山背斜，其中大中型矿床少，小型矿床多；单一矿床多，共（伴）生矿床少（图3-11）。以煤、陶瓷土、砂岩、页岩气等为主，矿产资源相对贫乏。全区以石灰岩、陶瓷土、砂岩为主要开发利用矿种；地热（干热岩）具有资源潜力；页岩气清洁能源矿产资源丰富，具有较好利用前景（表3-6）。

截至2020年底，全区共有矿山17个，其中陶瓷土矿山5个，建筑石料用灰岩矿山8个，砖瓦用页岩矿山1个，建筑用砂岩矿山2个，矿泉水1个；大中型矿山占全区矿山总数的53%；查明矿产资源储量有9个矿种（含亚矿种），其中查明主要矿产资源储量有5个矿种（含亚矿种）。

[image: image12.jpg]X

15





图3-11 荣昌区矿山分布图

表3-6 荣昌区矿产资源保有量

	序号
	矿产名称
	资源量单位
	保有资源量

	1
	煤
	矿石 亿吨
	2.00

	2
	建筑石料用灰岩
	矿石 万立方米
	628.3

	3
	建筑用砂岩
	矿石 万立方米
	336.5

	4
	砖瓦用页岩
	矿石 万立方米
	5.7

	5
	陶瓷土
	矿石 万吨
	466.4


（九）管控因素

荣昌区管控要素主要包括生态保护红线、永久基本农田等，各类要素叠加后总规模约464.52平方公里，约占全域总面积的36.70%。其中，生态保护红线面积19.85平方公里，主要分布于主要分布在铜鼓镇、观胜镇、盘龙镇、昌元街镇、万灵镇等镇街，主要保护有水源涵养、水土保持等生态功能类型（图3-12）；永久基本农田面积444.67平方公里，占现状稳定耕地91.53%。

[image: image13.jpg]10 15
X

AER

KX

Pt

> o o
-
| #em

[





图3-12 荣昌区生态保护红线范围图
（十）旅游资源

荣昌区旅游资源丰富，旅游资源特色以西部陶都和夏布之乡为贯穿荣昌区旅游资源的主线，中心城区内具有荣峰河国家水利风景区、夏布小镇等旅游点。全区有濑溪河、清流河穿境而过，山岭是北有铜鼓，中有螺罐，南有古佛，早在宋代就被称颂为“百里封疆秀气森”，到明朝时期更有“棠堰飘香、桃峰积翠”等昌元八景名闻遐迩。此外，区境内还留有大量的文物遗迹，如列为市级保护文物的沙坝子墓和宝城寺等。优美宜人的自然景色再加上得天独厚的人文景观，构成荣昌区独特而丰富的旅游资源，其中已进入开发或初步开发的景点包括：安陶小镇、万灵古镇、夏布小镇、古佛山风景区、清江镇河中岛、铜鼓山、渝西植物园。

第四节 生态系统现状
荣昌区位于重庆西部，地处川渝结合部，属重庆市西大门，是成渝南轴的关键节点，地势起伏平缓，具有山水相融的“三山相望、山水相连”自然生态格局。其生态系统类型丰富，分布有森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统和其他生态系统等多种类型，其中，森林、灌丛、草地、湿地、其他等类型生态系统属于自然生态系统，城镇、农田属于人工生态系统（图3-13）。

[image: image14.jpg]3=}

Pl
® s
.
[ simwn
— e
A ERAN
B w665
TR
* s
I mutsRs
e
B s As
W s s





图3-13 荣昌区生态系统分布图

荣昌区人工生态系统面积788.42平方公里，占比73.20%，其中农田生态系统规模较大，面积587.72平方公里，占比54.57%；城镇生态系统面积为200.69平方公里，占比18.63%；自然生态系统面积288.58平方公里，其中森林生态系统面积205.63平方公里，占比19.09%；湿地生态系统面积58.67平方公里，占比5.44%；灌丛、草地、其他生态系统规模相对较少。总体来看，荣昌区人工系统占主导优势，农业发展及城镇建设会对自然生态系统形成一定挑战，人工生态系统的作用不可忽略（表3-7）。

表3-7 荣昌区生态系统类型统计表

	生态系统类型
	全区

	
	面积

（平方公里）
	占比（%）

	人工生态系统
	农田生态系统
	587.72
	54.57

	
	城镇生态系统
	200.69
	18.63

	自然生态系统
	其他生态系统
	0.08
	0.01

	
	灌丛生态系统
	22.4
	2.09

	
	湿地生态系统
	58.62
	5.44

	
	森林生态系统
	205.63
	19.09

	
	草地生态系统
	1.77
	0.16


第四章 工作成效及生态问题
第一节 工作成效
“十三五”期间，区委区政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立“山水林田湖草沙是一个生命共同体”理念，大力推进矿山地质环境恢复治理、拆违复绿、村庄生态环境整治等生态保护修复重大工程，国土生态修复各项工作都取得重要进展，人民群众生态环境获得感、幸福感和安全感不断地增强。

（一）生态保护修复全面加强

高标准编制重庆荣昌区国土空间总体规划，科学划定“三条控制线”，优化“三生空间”布局，国土空间开发保护质量和效率全面提升。划定并严守19.85平方公里生态保护红线。深入开展自然保护地核查整治和问题整改。国土绿化提升行动，完成31.7万亩营造林计划，新增近60万平方米绿化面积，城市建成区绿化率达44.4%，成功创建“国家森林城市”，濑溪河获评国家湿地公园。通过实施水土保持重点工程小流域、土地整理、高标准农田等项目，完成水土流失治理102.84平方公里。有序推进废弃（关闭）矿山生态修复，累计完成32.19公顷矿山生态修复工程，关闭取缔露天矿山5个，建成绿色矿山1个。完成4个排水分区的海绵城市建设，总面积达到6.83平方公里。

（二）森林生态承载能力显著增强

 “十三五”以来，荣昌区认真执行国家及全市有关林业生态建设的部署要求，以建设营造宜居宜业的首善之区为目标，以改善生态与民生为任务，以实施建设国家森林城市为契机，以推进林业治理体系和治理能力现代化为主线，统筹推进生态建设、森林资源保护与修复，大力发展绿色富民产业、助力乡村振兴和脱贫攻坚，为全面建成小康社会、建设生态文明提供了有力保障和支撑。全区通过国家森林城市创建、国土绿化提升行动、实施退耕还林、天然林保护、生态屏障建设、湿地生态修复等一系列生态工程。截止2020年，与“十二五”期末比较，全区林地面积增加了5.21万亩、森林面积增加了3.63万亩、活立木蓄积量增加了5.08万立方米；林业总产值增加到24亿元；城区绿化覆盖率提高了5.85个百分点；主要造林树种基地供种率80％，良种使用率90％以上。

（三）生态网络格局初步显现

生态网络格局初步显现。据统计，荣昌区中心城区面积为35.75平方公里，公园绿地面积628.94公顷，区域绿地141.84公顷，防护绿地面积307.82公顷，附属绿地面积350.24公顷，绿化覆盖面积达到1576.85公顷，建成区人均公园绿地面积达14.97平方米／人，绿化覆盖率达44.11％，绿化面积的增加改善了居住环境。“十三五”期间，荣昌区被国家林业局命名为国家森林城市，濑溪河湿地公园被国家林业局命名为国家湿地公园。两次被国家林业和草原局授予全国生态建设突出贡献先进集体。2020年，观胜银河村、清流马草村、荣隆玉久村、清江河中村、盘龙藕塘村、铜鼓刘骥村6个村获得国家森林乡村称号；广顺李家坪村、双河高丰村、直升万宝村等10个村获得市级绿色示范村称号。

第二节 面临形势
（一）重大机遇

1、生态文明建设迈入新时期，提出新要求
生态兴则文明兴，生态衰则文明衰，生态文明建设是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以高度的历史使命感和责任担当，直面生态环境面临的严峻形势，把生态文明建设摆在全局工作的突出位置，生态文明建设从认识到实践都发生了历史性、转折性、全局性的变化。进入新时期，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。做好生态保护修复，要深入打好污染防治攻坚战，强化多污染物协同控制和区域协同治理。要坚持系统观念，从生态系统整体性出发，推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，更加注重综合治理、系统治理、源头治理。要深入推进生态文明体制改革，提高生态保护修复治理体系和治理能力现代化水平。
2、各类生态修复工程为国土空间生态修复提供项目支撑

生态文明建设将融入到经济、政治、文化、社会建设的各方面和全过程，国家将加大生态建设力度，继续实施和启动大批重点生态工程。国家实施长江防护林三期、天然林保护、森林质量精准提升等重大生态修复工程，启动国家公园体制试点筹建工作，城市修补和生态修复、海绵城市建设，实施增绿添园等生态工程，将为荣昌区国土空间生态修复提供充足的资金和项目支持，对推进生态文明建设具有重要的支撑作用。

3、国土生态修复事业已奠定良好的发展基础

 “十三五”时期，市委、市政府高度重视生态保护和修复工作，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚持共抓大保护、不搞大开发，把生态保护和修复纳入“3+8”行动计划，凝聚各方力量，统筹各类资源，大力实施生态优先绿色发展行动计划，持续开展国土绿化提升行动，深入推进水土流失综合治理、湿地保护修复、生物多样性保护等工作，取得显著成效。全市生态环境质量有效改善，各类自然生态系统恶化趋势基本得到遏制，重点生态工程区生态质量持续改善。荣昌区森林资源总量持续快速增长、水土流失防治效果显著、河湖和湿地保护恢复初见成效、生物多样性保护恢复步伐加快，为在新的起点上深入推动荣昌区国土生态修复奠定了坚实基础。

（二）面临挑战

1、高质量发展和高水平保护协同难度大。

“十四五”期间，受外部宏观形势和自身结构调整影响，荣昌经济运行不确定不稳定因素明显增多，经济下行压力持续加大，对生态保护修复投入造成一定影响。传统产业绿色转型困难，战略性新兴业态发展不足，产业结构偏重、运输结构偏公路、能源结构和用地结构仍待优化。随着打造成渝地区双城经济圈一体化发展示范区和重庆市“一区两群”主城都市区“桥头堡城市”不断推进，荣昌城市建设规模和产业发展规模将进一步扩增，势必对资源、能源消耗带来更大压力，匮乏的资源环境承载刚性约束将进一步趋紧，环境容量进一步降低，生态空间可能遭受持续挤压和侵占，生态质量和功能有退化风险。

2、森林资源增量空间有限，森林质量提升困难较多。

荣昌区地处渝西丘陵地带，林地资源空间分布不均，南北部多，中部少，林分结构相对简单、总体质量不高、分布不均衡。2020年全区森林覆盖率达到17.5％。随着生态修复工作的持续深入，全区森林资源在不断增加的同时，林业生态建设空间日益趋紧，再加之非林地造林落实存在很大困难，造成生态建设用地紧张，森林资源增量空间有限。低质低效林数量大，松材线虫病疫情防控形势依然严峻。经过多年生态修复，全区可用于造林生态修复的空间有限，需要通过四旁挖潜、城市绿化等方式得以实现。

3、林业生态资源保护修复压力大

随着工业化、信息化、城镇化和农业现代化建设的快速推进，各地发展占用征收林地需求不断增长，生态建设的空间仍面临进一步挤压的危险。与此同时，以自然保护地为基础的林草资源生态保护格局基本形成，但因历史原因，自然保护地内原住民多、矛盾冲突地类多。目前，由于《自然保护地法》《自然保护区条例》等法律法规尚未制定或修改，一些历史遗留问题短期内难以解决，生态保护与民生保障、当地经济社会发展的矛盾较大。同时，随着近年国家陆续出台严管天然林、公益林等政策措施，部分建设项目使用林地受到限制，公益林调整为商品林的诉求增长，建设项目使用林地指标紧张，林草资源保护压力持续增加。

4、生态保护修复水平仍待提升

生态保护修复主体仍以政府为主，市场参与有限，企业治污主体责任意识不强，缺乏治污的内生动力，社会组织与公众参与制度不完善，参与渠道不够畅通。基础设施运行维护资金难落实、管护人员不足、管理制度不健全等问题突出。物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术在监管中的应用处于起步阶段。生态文明体制改革有待进一步深入推进，跨区域协同保护机制尚未健全，综合监管科学化、精细化和高水平管理依然薄弱。

第三节 生态系统综合评价
依据新时代下的国土空间规划新要求《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》》（中发〔2019〕18号）和自然资源部国土空间规划编制技术指南《市县国土空间总体规划编制指南（初稿）》，在调查基础上，利用遥感和地理信息系统，对荣昌区开展生态系统综合评价工作。荣昌区生态系统综合评价主要基于资源环境承载能力与国土空间开发适宜性评价（简称“双评价”）、生态系统恢复力评价和生态系统退化评价，判别该区存在的关键生态问题及胁迫因素，识别该区生态源地、廊道等生态功能重要区及敏感区，确定该区生态保护修复的空间范围，为制定生态保护修复策略提供支撑。
（一）资源环境承载能力及国土空间开发适应性评价

通过分析荣昌区的区域资源环境禀赋条件，研判国土空间开发利用问题和风险，识别生态系统服务功能极重要和生态极敏感空间，明确农业生产、城镇建设的最大合理规模和适宜空间，为划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，优化国土空间开发保护格局，科学编制国土空间规划，实施国土空间用途管制和生态保护修复提供技术支撑，倒逼形成以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。通过对荣昌区的生态特征分析，结合《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价技术指南》的要求，按照“数据准备-单项评价-集成评价-综合评价”来展开荣昌区的资源环境承载能力及国土空间开发适应性评价（双评价）（图4-1）。

[image: image15.jpg]l FERE B A 5‘

| I
i =3 . i
: i 7 = & £ x X !
i ¥ - 1% &= 3 > i ]
1 & 1
1 |
e |
S | /et ey | I 1
' I
|

; bk = | AR L :
: [ | |
I ! [
[ mwer || mdeer o R msew || meaa |
1| ReEH | BEBSE | | AEpSe A || Banss |

L wEn [[emene/ wn [ i
E ;Eﬂiﬁj\*ﬁ / 151 DR / ﬁ‘*ﬁ E

___________________________





图4-1 荣昌区双评价技术路线图

数据收集主要包括收集生态、土地资源、水资源、气候、环境、灾害和区位7种类型数据。单项评价包括生态评价、土地资源评价、水资源评价，其中生态评价包括生态功能重要性、生态环境敏感性2个方面，土地资源评价包括农业耕作条件、城镇建设条件2个方面，水资源评价包括农业供水条件、城镇供水条件2个方面。集成评价包括生态保护重要性评价、农业生产适宜性评价和城镇建设适宜性评价。综合分析包括资源环境禀赋分析、问题和风险识别、潜力分析以及多情景预测，其中资源环境禀赋分析包括分析土地、水、能源矿产、森林、草原、湿地等自然资源的数量、质量、结构、分布等特征及变化趋势，结合气候、生态、环境、灾害等要素特点，总结资源环境比较优势和限制因素；问题和风险识别的主要内容是将生态保护重要性、农业生产适宜性及城镇建设适宜性评价结果与土地利用现状进行对比，识别空间冲突，依据评价结果，综合分析资源环境开发利用现状的规模、结构、布局、质量、效率、效益及动态变化趋势，识别因生产生活利用方式不合理、资源过度开发和粗放利用引起的资源环境问题，预判未来变化趋势和存在风险；潜力分析的主要内容为首先根据农业生产适宜性评价结果，对农业生产适宜区、一般适宜区内且生态保护极重要以外区域，形成农业生产空间潜力分析图，之后结合可承载农业生产的最大规模，分析可开发为耕地的潜力规模和空间布局，再然后根据城镇建设适宜性评价结果，对城镇建设适宜区、一般适宜区内且生态保护极重要以外区域，形成城镇建设空间潜力分析图，最后综合城镇发展阶段、定位、性质、发展目标和相关管理要求，结合可承载城镇建设的最大规模，分析可用于城镇建设的潜力规模和空间布局；多情景预测的主要内容为分析气候变化、技术进步、生产生活方式转变、重大基础设施建设等对国土空间开发利用的不同影响，提出生产生活方式转变、资源环境承载能力提升的路径及具体措施，支撑国土空间规划多方案决策。

1、生态保护重要性评价

（1）评价方法

荣生态保护重要性评价的评价内容包括水土保持、水源涵养、生物多样性维护、洪水调蓄等。根据荣昌区实际情况，选择比较重要的生物多样性维护、水土保持和水源涵养3种生态功能建立评价模型，取各项结果的最高等级作为生态系统服务功能等级；结合生态环境敏感性评价结果和三调边界，参考生态保护红线中“生态空间应保证完整性、系统性、联通性”的原则，将荣昌区生态保护红线、自然保护地等重要生态管控区纳入，对生态保护重要性评价进行修正得到最终评价结果。

（2）评价结果

荣昌区生态约束小，生态系统服务功能中的水源保护、水土保护、生物多样性功能一般重要，其极重要区面积3.9平方公里，占幅员面积的0.4%，为城区上游水源保护地与古佛山二级保护林；无石漠化、沙化的脆弱区域，仅有零星分布的水土流失脆弱区，其极脆弱区面积0.8平方公里，占幅员面积的0.1%。综合以上数据集成，荣昌生态保护极重要区4.7平方公里，占幅员面积的0.4%，主要分布在昌州街道、万灵镇的水源保护地，双河街道古佛山上的二级保护林，以及其他点状分布的水土流失脆弱区；重要区141.9平方公里，占幅员面积的13.2%，主要分布在南部双河街道，中部荣隆镇、安富街道，北部盘龙镇、吴家镇、铜鼓镇等低山丘陵地带；其余为一般重要区，面积930.2平方公里，占到幅员面积的86.6%。

2、农业生产适宜性评价

（1）评价方法

荣昌区的农业生产适应性评价是利用坡度、土壤有机质含量的分级结果构建耕作条件评分矩阵表，基于单项评价种植业生产的土地资源和水资源评价结果，参考矩阵判别农业生产的水土资源基础，并在水土资源的基础上，结合光热条件结果，参考矩阵判别种植业生产等级的初步结果；扣除生态功能评价中的生态功能极重要区，对适宜性一般以上的农业生产区域按50米聚合，在“优劣共保”的原则下，重点对种植业生产条件较差的区域进行修正（前提需排除不可用的区域），耕地连片性越高，其生产条件可适当提高等级，修正后，生成种植业生产适宜性格局。

（2）评价结果

荣昌区全域种植业生产不适宜区180平方公里，占幅员面积的16.7%，主要为坡度25°以上的、有机质含量低于1%的区域，主要分布在北部吴家、观胜、铜鼓，中部盘龙、河包、仁义、远觉，南部双河、峰高等街镇的丘陵地区。扣除生态保护极重要区以及种植业生产不适宜区后，其他区域为种植业生产适宜区，面积892平方公里，约占幅员面积 82.8%，该区域也是畜牧业生产适宜区，其耕作条件较好、降水光热条件丰富且土壤环境污染风险低，其中，最适宜区域面积645 平方公里，占幅员面积的60 %，主要分布于盘龙、仁义、双河、吴家、城区等街镇的平坦区域。渔业以库塘养殖为主，除水源保护区外，全域水库与坑塘均适宜渔业养殖，面积约45平方公里，占幅员面积的4.2%。

空间约束条件下，种植业生产适宜区也是耕地最大承载规模，为892平方公里。而水资源可承载的最大规模为252平方公里，占幅员面积的23.4。按照短板原理，取水土约束条件下的最小值作为可承载的最大规模。因此，全域耕地承载规模252平方公里。

3、城镇建设适宜性评价

（1）评价方法

荣昌区的建设适宜性评价基于城镇建设条件和城镇供水条件，确定水土资源基础指标评价结果，参考矩阵判别城镇建设的水土资源基础，并结合单向评价中的水环境容量和大气环境容量初步判断城镇建设适宜性等级；利用单项评价的地质灾害危险性等级、舒适度和区位优势度对城镇建设水资源基础等级进行修正，对处于一般适宜性等级以上区域按50米聚合，确保地块连片程度满足城镇建设需求，结合中心城区可达性评价和交通路网密度评价，扣除生态保护极重要区域，得到城镇建设适宜性格局。

（2）评价结果

荣昌区地势平坦，供水条件较好，气候舒适，地灾易发程度整体较低，适宜城镇建设的土地较多，面积762.3平方公里，占幅员面积70.8%，主要分布在盘龙、仁义、双河、吴家、城区等街镇的平坦地区。结合成渝高速、成渝高铁、南大泸高速、大内高速等区域通道来看，城区区位优势明显，已与主城都市区其他区县呈现网络化空间格局。因地处四川盆地边缘，大气扩散能力较弱，以PM2.5、O 3为主的大气环境容量超标，水环境临界超标，螺罐山周边受到地震威胁，但烈度较低，其评价要降低等级。扣除生态保护极重要区等刚性约束后，不适宜区128.5平方公里，占幅员面积的11.9%，主要分布在盘龙、吴家、双河、铜鼓、安富等街镇的低山丘陵区。

空间约束条件下，城镇建设适宜区与一般适宜区也是城镇建设的最大承载规模为943.5平方公里。而水资源可承载的城镇建设最大规模110平方公里，占幅员面积的10.2%。按照短板原理，以水资源约束下作为城镇可承载的最大规模，因此，全域城镇建设最大承载规模约110平方公里。

4、小结

双评价结果显示，荣昌区生态约束小、适宜耕作范围广；适宜农业生产和适宜城镇建设区域高度重叠；部分环境容量超标，应加大科技创新力度，推动产业生态化、产业园区化。同时，全域生态保护极重要区与其它用地存在矛盾，与人工商品林、永久基本农田、农村宅基地、园地交叉重叠，主要分布于高升桥饮用水源保护地周边。

（1）生态保护重要性：全域生态保护极重要区分布较少，面积仅占幅员面积的0.4%，集中分布在濑溪河湿地公园与古佛山。生态保护重要区主要分布在铜鼓山、螺罐山、古佛山等低山丘陵地区，面积占到幅员面积13.2% 。虽然荣昌整体生态约束小，但是城镇开发建设仍要秉持绿水青山就是金山银山的发展理念，保山、理水、留绿，让荣昌精致、秀美的城市规划建设代代相传。

（2）农业生产适宜性：全域适宜农业生产的土地较多，最适宜区域面积占到幅员面积的60%，且与地形地貌特征大致吻合，北部丘陵区的适宜区域较为破碎集中连片区域主要分布在吴家场镇周边；中部适宜区集中分布在平坦的台地区，南部适宜区则集中连片分布于平坝地区。

（3）城镇建设适宜性：全域适宜城镇建设的土地较多，面积占到幅员面积的70%，且与农业适宜区高度重合，重合区域占到全域的52.6%，空间拓展将占用优质耕地。此外，因荣昌地处四川盆地边缘，大气扩散能力较弱，以PM2.5、 O3为主的大气环境容量超标，水环境临界超标，资源环境承载压力较大，应逐步淘汰落后产能，加快对高耗能、高排放、重污染的企业的提升改造，努力推动产业结构转型升级，实现经济高质量发展。

（二）生态系统恢复力评价

生态系统恢复力是生态系统受到外界扰动后恢复到原有状态的能力，包括生态系统恢复到原有状态所需时间和原有生态系统的相似程度两方面内容。

1、评价方法

（1）指标体系

生态系统恢复力会受到生境条件、生物多样性、土壤、水文、气候、地形地貌、人为活动干扰等多方面因素的影响，难以对其进行直接测定。因此本研究参考相关学者研究成果，构建评价指标体系，侧面反映生态系统恢复力高低。考虑到评价结果的可靠性以及数据的可获得性，选择年平均气温、年平均降雨量、坡度、坡向、NPP、生境质量指数、夜间灯光指数、路网密度等8个指标，构建荣昌区生态系统恢复力评价指标体系（表4-15）。

表4-1 荣昌区区生态系统恢复力评价指标体系

	目标层
	一级指标
	二级指标

	生态系统恢复力指数ERES
	自然因素
	年平均气温

	
	
	年平均降水量

	
	
	NPP

	
	
	坡度

	
	
	生境质量指数

	
	人类活动干扰
	夜间灯光指数

	
	
	人口密度

	
	
	路网密度


荣昌区生态系统恢复力指数ERES可以表示为：

 [image: image16.png]ERES = ¥8_, w; x P,




其中，[image: image17.png]


表示第i个指标标准化后的值，[image: image18.png]


表示第i个指标的权重值。ERES表示生态系统恢复力指数，即生态系统受到外界压力干扰后，恢复到生态系统原有状态能力的大小，值越大表示恢复力越强，反之，则越弱。

（2）数据标准化

由于各个指标之间存在量纲不统一的问题，因此必须对原始数据进行标准化处理，消除量纲对评价结果产生的影响。本研究选取极差法对原始数据进行标准化处理，主要分为两种情况：

1）对于正向指标，采用下列公式：

[image: image19.png]Py = (4 = Xmin) / (Cmax = Xmin)




2）对于负相指标，采用下列公式：

[image: image20.png](Xmax = X/ Cmax = Xmin)





其中，[image: image21.png]


表示第i个指标标准化处理后的值，[image: image22.png]


表示第i个指标的原始出数据值；[image: image23.png]Xmax



和[image: image24.png]Xmin



分别表示指标i的原始数据最值。

（3）评价指标

1）年平均气温和年降水量

气温和降水对植被的生长、空间分布、多样性等具有十分明显的影响。根据气象站监测资料，本研究选取地形调节下的气温、降水空间化模型对年平均气温和年平均降水量空间插值。其中年平均降雨量采用2000年至2021年降雨量平均值。

2）植被净初级生产力（NPP）

NPP指绿色植物在单位面积内通过光合作用累计的有机物质总量，扣除自氧呼吸后剩余部分。是评价生态系统结构与功能特征的指标。本研究是利用landsant8数据计算得到NDVI指数，再通过NDVI指数计算的到NPP。

[image: image25.jpg]15
X

KX

P

® %

-
[ ] ssna

——- W





图4-2 荣昌区NPP结果图
3）坡度

坡度能够对植物生长产生重要影响，是生态系统恢复力评价的重要指标。本研究以DEM为数据源计算得到。

[image: image26.jpg]15
X

KX

BmE





图4-3 荣昌区坡度图

4）生境质量指数

生境质量指生态系统提供适宜个体与种群持续生存发展条件的能力。本研究以荣昌区第三次国土空间调查数据为基础，运用Invest模型计算得到生境质量指数。

[image: image27.jpg],EJK.)

EIRE

KX

=17

® &

[
] smnn
e mHRE

TN

[
o0





图4-4 荣昌区生境指数图

5）夜间灯光指数

本研究采用NPP-VIIRS夜间灯光数据，该数据涵盖了大量综合信息，被广泛应用于人类社会活动监测，在城市化、人口变化、GDP估算、生态环境等方面发挥重要作用。

[image: image28.jpg]BlRg

MR

S
.

5
.

KX

[id]

° i

e
[ smma
— wn
il
f€:0





图4-5 荣昌区夜间灯光指数图

6）路网密度

由于受地形、地质、气候、水文等自然条件的限制，高等级公路所经过地区，不可避免占用和切割土地，破坏土壤表层和植被，影响生物多样性保护。本研究以第三次国土空间调查数据为基础，计算道路线密度定量分析道路对生态环境的影响。

（4）AHP层次分析法

评价体系中各个指标对评价结果的影响程度是有差别的，需要根据其影响机理及影响强度，赋予适当的权重予以计算。本研究根据实际情况，通过专家打分方式，采用AHP层次分析法确定不同指标的权重值。层次分析法是一种定性与定量结合的主观赋权的方式，能够量化专家经验计算出各指标的权重，从而解决多因素相互关联，相互制约的复杂问题（表4-2）。

表4-2 各因子权重分配表

	目标层
	一级指标
	二级指标
	权重

	生态系统恢复力指数ERES
	自然因素
	年平均气温
	0.0396

	
	
	年平均降水量
	0.0522

	
	
	NPP
	0.1650

	
	
	坡度
	0.0213

	
	
	生境质量指数
	0.2219

	
	人类活动干扰
	夜间灯光指数
	0.0979

	
	
	人口密度
	0.2467

	
	
	路网密度
	0.1554


2、评价结果

基于自然因素、人类活动干扰两方面构建了生态系统恢复力评价指标体系。荣昌区生态系统恢复力总体水平较高，恢复力中等及以上区域总面积为953.77平方公里，占全区面积的88.56%。恢复力较低和低的区域总面积为123.23平方公里，占全区总面积11.44%（表4-3）。

表4-3 荣昌区生态系统恢复力等级表

	等级
	面积（平方公里）
	占比(%)

	恢复力低
	46.05
	4.28

	恢复力较低
	77.18
	7.17

	恢复力中等
	184.41
	17.12

	恢复力较高
	479.17
	44.49

	恢复力高
	290.19
	26.94

	合计
	1077
	100


从空间上看，荣昌区生态修复恢复力较高及以上区域集中分布于海拔高、植被覆盖度高、雨热条件好、生物多样性丰富、人类活动少、道路密度低的全区西北部清流镇、远觉镇和盘龙镇以及南部的安富街道北侧、双河街道南侧以及直升镇等区域，此区域具备较高的生态系统恢复能力。生态系统恢复能力较低及以下区域主要分布于昌州街道和昌元街道，该区域为工业发展和城镇建设区域，由于聚集人口多、基建强度大、生境破碎化程度高，使得其生态系统结构单一，抗干扰能力较弱（图4-6）。

[image: image29.jpg]KX

L]
® s
.
(TN
1<kt
B ERE T
W s
[ ek
[
B we s
O e





图4-6 荣昌区生态系统恢复力图

（三）生态系统退化评价

生态系统退化是指在一定背景下，生态系统受外界因素的影响，使生态系统的某些要素或生态系统整体发生不利于生物和人类生存要求的量变和质变，生态系统的结构发生负向变化，具体表现为服务功能减弱、生态效益降低、生物多样性和稳定性下降。

1、生态系统功能退化评价

（1）评价方法

本研究通过构建生态系统退化指数，及评估区内林草植被生物量与同一自然地理带内为退化的统一类型最大生物量的比值，定量评价生态系统退化状况。

[image: image30.png]_ EDlrear o
EDI = 222t x 100%




其中，[image: image31.png]EDI,.q



为生态系统生物量，通过遥感获取；[image: image32.png]EDI oy



为生态系统顶级群落的生物量，一般为生态长期定位观测数据或样地调查数据。

考虑到数据的可获得性与可操作性，且植被覆盖度与生物量之间呈现出较高的相关性，因此本研究采用植被覆盖度替代生态系统生物量。同时，选用国家自然保护区的植被覆盖度作为本地顶级群落的生物量替代值。植被覆盖度（Pv）计算公式如下：

[image: image33.png]1 — NDVI,
p,= NPV ml/NDVIVEg — NDVIpy




其中，[image: image34.png]


为植被覆盖度；[image: image35.png]NDVI



为归一化植被指数；[image: image36.png]NDVI,,,



为纯植被像元的[image: image37.png]NDVI



值；[image: image38.png]NDVI,;



为完全无植被覆盖像元的[image: image39.png]NDVI



值。本研究选取[image: image40.png]NDVI



累计百分比的95%和5%对植被覆盖度进行近似估算。

最终根据计算所得的生态系统退化指数，将生态系统退化程度划分为五个等级，分别为极重度退化、重度退化、中度退化、轻度退化和未退化（表4-4）。

表4-4 生态系统功能退化评价分级表

	序号
	退化等级
	分级标准/%
	描述

	1
	极重度退化
	EDI<50%
	生态系统基本结构和服务功能丧失

	2
	重度退化
	50%≤EDI<70%
	部分生态系统系统服务功能被破坏或丧失

	3
	中度退化
	70%≤EDI<80%
	受自然与人为干扰，生态系统系统服务功能下降

	4
	轻度退化
	80%≤EDI<90%
	生态系统服务功能稳定性下降，生态效益降低

	5
	未退化
	EDI≥50%
	自然森林植被完好，生态系统服务功能保持稳定


（2）评价结果

荣昌区生态系统功能整体状况一般，总体处于中度退化水平。根据构建的生态系统退化指数，全区生态系统功能退化程度以轻度退化和中度退化为主。其中生态系统功能中度退化以下面积703.82平方公里，占全区总面积65.35%；重度退化以上区域面积373.18平方公里，占全区总面积34.65%（表4-5）。

表4-5 荣昌区生态系统功能退化评价分级表

	退化等级
	面积（平方公里）
	比例/%

	极重度退化
	42.52
	3.95

	重度退化
	334.81
	31.09

	中度退化
	326.48
	30.31

	轻度退化
	266.33
	24.73

	未退化
	106.85
	9.92

	合计
	1077
	100.00


空间分布上，生态系统功能重度退化和极重度退化区域集中分布于荣昌区南部的昌州街道、广顺街道、安富街道以及西南部的盘龙镇南侧和龙集镇等人口密集、生境破坏严重、受人为干扰影响较多的区域，此区域具有一定的生态安全风险。生态系统功能轻度退化以下的区域集中分布于盘龙镇西侧、安富街道北侧、广顺街道北侧以及双河街道等等降雨量充沛、生态系统类型多样、人口密度低、人为干扰影响较少的区域（图4-7）

[image: image41.jpg]10 15
X

AER

Pl

« sa
. e
[T
Y
s EH B
I s
it
[reys
il

-





图4-7 荣昌区生态系统功能退化图
2、生态系统结构退化评价

（1）评价方法

生态系统的演变具有方向性，在自然条件下，生态系统的结构总是朝着最大的储能方向演变，最终形成与当地气候、环境相适应的顶级生态系统。当生态系统向等级低的生态系统类型转变，能够在一定程度反映生态结构退化程度。因此，综合考虑不同生态系统类型的特征和生态系统服务功能大小，通过评估2015年地理国情与2021年地理国情两期生态系统变化情况，判断荣昌区生态系统退化情况。最终将生态系统退化划分为6个等级，依次为未退化、微度退化、轻度退化、中度退化、中度退化、极重度退化（分别用0、1、2、3、4、5表示，表4-6）。

表4-6 荣昌区生态系统结构退化评价分级表

	2021年

2015年
	森林
	灌丛
	湿地
	草地
	农田
	其他
	城镇

	
	
	
	
	
	园地
	耕地
	
	

	森林
	0
	1
	2
	3
	3
	4
	5
	5

	灌丛
	0
	0
	1
	2
	2
	3
	4
	5

	湿地
	0
	0
	0
	1
	1
	2
	3
	4

	草地
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	3
	4

	农田
	园地
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	3

	
	耕地
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2

	其他
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	城镇
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


（2）评价结果

荣昌区生态系统结构退化整体状况良好，生态系统结构退化主要集中在城镇等人类活动聚剧烈区域。生态系统结构未退化区域面积979.57平方公里，占全区总面积90.95%；微度退化和轻度退化面积58.66平方公里，占全区总面积5.45%；中度以上退化面积38.76平方公里，占全区总面积3.60%（表4-7）。

表4-7 荣昌区生态系统结构退化类型统计表

	结构退化类型
	面积（平方公里）
	占比/%

	未退化
	979.57
	90.95

	微度退化
	16.21
	1.51

	轻度退化
	42.45
	3.94

	中度退化
	6.48
	0.57

	重度退化
	24.14
	2.24

	极重度退化
	8.44
	0.78

	合计
	1077
	100.00


空间分布上，生态系统结构中度及以上退化区域集中分布于峰高街道东北侧、昌州街道中部、安富街道东侧、双河街道等荣昌区城镇和工业集中区域，该区域生态系统结构相对简单，极易受到外界干扰而使得生态系统结构退化；生态系统结构轻度和微度退化区域主要分布于清流镇、广顺街道西侧、昌州街道东北侧、直升镇西侧等地，该区域多为农业种植区域，工业化水平不高、会受到一定的人为活动干扰，影响其生态系统结构的稳定性（图4-8）。

[image: image42.jpg]( REE\ 3
\ N
1 W = E

=i
®

(i

®

. i 4
®

X ' KER

@
i

v p &

Sk b ‘

IR /

=T : o

S

L e ®
L R LT
¥ > (L
\ ¢ z i

="





图4-8 荣昌区生态系统结构退化类型分布图
第四节 生态问题识别
荣昌区位于成渝地区双城经济圈战略腹心、重庆西部，是重庆市西向综合交通枢纽，全区整体地势平缓，耕地资源丰富，适宜城镇建设和产业开发。在上位规划中，将其定位为主城都市区重要生态安全屏障，但随着经济社会的发展，城市化、工业化水平的不断提高，生态问题愈发突出。全区针对国土空间全域及生态、农业、城镇空间，基于自然地理格局和人类活动影响分析，系统展开问题分析和风险识别，诊断突出生态问题，研判重大生态风险。

（一）生态源地较少、生态廊道连接不畅

荣昌区地处渝西丘陵地带，主要以农田生态系统为主，占全域面积54.57%，而生态源地分布零散，缺乏连片、大规模的森林、湿地、草地等生态源地，荣昌区内全域重要生态源地以濑溪河湿地自然公园为主；同时荣昌区生态廊道数量较少、分布细碎，存在连接不通畅的问题。
（二）水土流失防治任务较重

荣昌区水土流失面积占幅员面积15.19%，以轻度和中度为主，年平均土壤侵蚀总量达15.54万吨/年，主要分布于清流镇和铜鼓镇等区域，整体空间分布格局由北向南逐渐减轻，中部向东西两侧逐渐减轻。
（三）历史遗留矿山相对集中连片、影响人居环境

荣昌区矿种以煤矿和采石场为主，主要集中分布于荣昌区中南部，昌州街道、昌元街道、广顺街道、双河街道以及清升镇等地；同时全区历史遗留矿山51处，面积1.12平方千米，对当地景观及生物多样性有直接影响。
（四）水资源占有量低，流域水生态问题突出

荣昌区多年平均水资源总量4.69亿立方米，人均水资源占有量仅为551立方米，占重庆市人均水资源占有量的1/3左右，农田灌溉水有效利用系数为0.5089，用水效率低于全国平均水平；同时部分河流径流量小，水体自净能力较差，河流生态水量下泄不足，枯水季节河流生态基流得不到有效保障，水体连通性较差；此外全区重大风险源企业均分布于濑溪河流域，使得流域水生态安全风险较大。饮用水水源地保护压力大，部分标识标牌建设位置不合理，隔离设施、标识标牌存在损毁现象，饮用水源地保护区环境隐患较多。
（五）农田垦殖指数高、土壤环境质量改善任务重

荣昌区坡耕地分布范围广且垦殖指数高，坡度大于6°耕地面积约占全区耕地面积的50.43%，耕作方式不合理，极易发生严重的水土流失现象，影响农田肥力；同时全区土壤污染成因复杂，技术支持能力弱，源头管控难度大，土壤污染风险管控难度大。
（六）农村水环境质量低、面源污染较普遍

2020年，荣昌区乡镇饮用水源地水质达标率仅为93.3%，2020年水功能区监测结果显示19个断面水质达标率仅89.5%，受到农药、化肥施用总量过高的影响，全区农村面源污染较为普遍，目前水环境质量在全市排名仍靠后，水环境质量问题十分严峻。
（七）城市绿地覆盖率不足、形式及功能单一

荣昌区建成区绿地总量相对不足，主要沿河流和城市道路分布，多集中于东北部区域，城市中心及东南部区域绿地建设较少，覆盖范围相对不足；全区绿地树种规划相对简单，景观环境相对单调，缺乏变化及特色景观，缺少提高游客参与度的活动场所。
第五章 指导思想、规划原则和目标
第一节 指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深学笃用习近平生态文明思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，全面落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚决贯彻“共抓大保护、不搞大开发”方针，统筹山水林田湖草沙系统治理，以全面提升生态安全屏障质量、促进生态系统良性循环和永续利用为目标，以统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复为主线，科学布局和组织实施生态保护修复重大工程，着力提高生态系统自我修复能力，显著提升生态系统功能，推进形成生态保护和修复新格局，筑牢主城都市区重要生态安全屏障、建设山清水秀美丽生态新城，促进荣昌区高质量发展和生态环境高水平保护协调发展，实现人与自然和谐共生。

第二节 规划原则
（一）坚持保护优先，自然恢复为主

牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，坚持人与自然和谐共生，尊重自然、顺应自然、保护自然。遵循自然生态系统演替规律，充分发挥自然生态系统自我恢复能力，避免人类对生态系统的过多干预，实现绿色生态、可持续发展，提升生态系统稳定性。

（二）坚持问题导向，因地制宜修复

全面深入分析全区主要生态问题，聚焦重点生态功能区、生态保护红线、自然保护地等重点区域，突出问题导向、目标导向，妥善处理保护和发展、整体和重点、当前和长远的关系，针对生态系统退化、生态功能发挥不足、生态问题突出等重点区域，优先布局重点修复工程。

（三）坚持综合治理，分类分区修复

考虑区域自然地理条件、生态系统特征和格局演变规律，因地制宜的分区分类合理配置保护和修复、自然和人工、生物和工程等修复措施，科学配置保护保育、自然恢复、辅助修复、生态重塑四种保护修复模式，确保生态修复工程有序实施，严控人造景观工程、形象工程和政绩工程。 

（四）坚持统筹协调，加强规划衔接
坚持山水林田湖草沙生命共同体理念，统筹考虑自然生态系统各要素与农田、城市人工生态系统之间的协同性，注重山上山下、岸上岸下、上游下游、河流湖泊等国土空间的整体性、系统性，体现综合治理，突出整体效益。与国家和区域重大战略、重庆市国土空间生态修复规划和荣昌区国土空间规划加强衔接。

（五）坚持统筹协调，加强规划衔接

深化生态保护和修复领域改革，释放政策红利，拓宽投融资渠道，创新多元化投入和建管模式，完善生态保护补偿机制，提高全民生态保护意识，推进形成政府主导、多元主体参与的生态保护和修复长效机制。

第三节 规划目标
牢固树立生态文明理念，实现经济与社会协调发展，人与自然和谐共生。基于自然的解决方案，保持山水生态的原真性和完整性，统筹山水林田湖草沙一体化保护修复，环境突出问题得到有效治理，主要污染物排放总量持续减少，全面完成市级下达约束性指标任务。生态文明体制机制更加健全，生态环境持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境更加优美，建成山清水秀美丽生态新城。

到2027年，生态文明建设进步明显，绿色低碳循环发展体系更加健全，生产生活方式绿色转型成效显著，生态安全格局得到优化，环境风险得到有效管控，生态系统质量和稳定性进一步提升，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续减少，突出环境问题得到有效解决，生态环境治理体系和治理能力现代化水平全面提升，城乡人居环境更加优美，人民群众对美好生态环境的幸福感、安全感和获得感显著增强。

到2035年，生态文明建设工作已有显著成果，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境得到根本好转，生态系统质量明显增强，生态服务功能显著提高，自然生态系统的良性循环得到基本实现，山清水秀美丽之地基本建成。

表5-1 荣昌区国土空间生态保护修复规划目标表

	序号
	指标类型
	指标名称
	单位
	2020年
	2027年
	2035年
	属性

	1
	生态保护
	生态保护红线面积
	平方公里
	19.85
	19.85
	19.85
	约束性

	2
	
	地表水水质优良（达到或好于 III类）比例
	%
	——
	100
	100
	约束性

	3
	
	森林覆盖率
	%
	17.5
	≥16
	≥15
	约束性

	4
	
	林地面积
	平方公里
	228.52
	172.32
	161.55
	约束性

	5
	
	森林蓄积量
	万立方米
	84.08
	90
	90
	约束性

	6
	
	自然保护地面积占比
	%
	1.12
	1.12
	1.12
	预期性

	7
	
	新建矿山绿色标准占比
	%
	——
	100
	100
	约束性

	8
	生态修复
	新增水土流失综合治理面积
	平方公里
	[102.8]
	[45]
	——
	预期性

	9
	
	历史遗留矿山生态修复面积
	公顷
	[32.19]
	[20]
	——
	预期性

	10
	
	森林质量精准提升
	万亩
	——
	[3]
	——
	预期性

	11
	
	城市建成区绿化覆盖率
	%
	44.11
	45
	45
	预期性

	注：[  ]为五年累计值。


指标数据来源及测算说明：
1、生态保护红线面积占比。重庆市地质矿产研究院提供。

2、地表水水质优良（达到或好于III类）比例。数据来源《重庆市荣昌区人民政府关于印发重庆市荣昌区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标的通知》（荣昌府发〔2021〕27号）。

3、森林覆盖率。数据来源《重庆市荣昌区国土空间规划（送审稿）》。

4、林地面积。数据来源重庆市荣昌区第三次国土空间调查数据。

5、森林蓄积量。数据来源《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区“十四五”林业发展规划的通知》（荣昌府办发〔2022〕13号）。

6、自然保护地面积占比：数据来源《重庆市荣昌区人民政府关于印发重庆市荣昌区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标的通知》（荣昌府发〔2021〕27号）。

7、新建矿山绿色标准占比。数据来源《重庆市荣昌区人民政府关于印发重庆市荣昌区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标的通知》（荣昌府发〔2021〕27号）。

8、新增水土流失综合治理面积。数据来源《重庆市荣昌区人民政府关于印发重庆市荣昌区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标的通知》（荣昌府发〔2021〕27号）。

9、历史遗留矿山恢复治理面积。数据来源《重庆市荣昌区人民政府关于印发重庆市荣昌区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标的通知》（荣昌府发〔2021〕27号）。

10、森林质量精准提升。数据来源《重庆市荣昌区人民政府关于印发重庆市荣昌区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标的通知》（荣昌府发〔2021〕27号）。

11、城市建成区绿化覆盖率。数据来源《重庆市荣昌区人民政府关于印发重庆市荣昌区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标的通知》（荣昌府发〔2021〕27号）。
第六章 构建生态保护修复格局
第一节 构建意义
生态保护修复格局是强调一个由关键性的生态要素、位置和空间联系组成的潜在生态空间格局是实现区域或城市生态安全的基本保障，同时也是城市快速扩张背景下缓解生态保护和土地开发矛盾的有效途径。荣昌区作为重庆主城都市区的桥头堡城市，是成渝南轴的关键节点，地势起伏平缓，具有山水相融的“三山相望、山水相连”自然生态格局在加快建设长江经济带绿色发展示范高地中资源禀赋突出、责任重大。因此，科学构建区域生态保护修复格局对协调荣昌区城市建设与生态保护具有重要意义。

第二节 构建方法
基于荣昌区的生态系统特征，本次研究主要进行荣昌区生态系统服务重要性评价和生态敏感性评价，通过ArcGIS空间分析工具，识别荣昌区内生态脆弱的生态斑块和具有重要生态服务价值的生态斑块作为“生态源地”（表6-1），利用荣昌区内土地利用类型、坡度和起伏度构建荣昌区生态阻力值（表6-2），通过最小累计阻力模型结合已识别的“生态源地”和已构建的生态阻力值分析识别区域内的“生态廊道”，最后以“源地——廊道”的组合方式构建生态保护修复格局（图6-1），为荣昌区在做好生态环境保护、规避生态风险前提下而进行的生态修复空间修复的布局提供思路和决策意见。

表6-1 荣昌区生态源地提取框架

	生态源地识别
	评价类型
	指标

	
	生态系统敏感性评价
	水土流失敏感性评价

	
	
	石漠化敏感性评价

	
	生态系统服务重要性评价
	生物多样性功能重要性评价

	
	
	水源涵养重要性评价

	
	
	土壤保持重要性评价


表6-2 荣昌区生态阻力面构建体系

	生态

阻力面构建
	阻力因子
	权重
	指标
	阻力系数

	
	土地

利用

类型
	各地类

因子

阻力
	0.5
	林地
	20

	
	
	
	
	耕地
	55

	
	
	
	
	草地
	70

	
	
	
	
	水域
	1

	
	
	
	
	未利用地
	80

	
	
	
	
	建设用地
	100

	
	
	
	
	其他用地
	500

	
	地貌因子
	坡度
	0.25
	<8°
	1

	
	
	
	
	8°-15°
	10

	
	
	
	
	15°-25°
	50

	
	
	
	
	25°-35°
	75

	
	
	
	
	＞35°
	100

	
	
	起伏度
	0.25
	<25°
	1

	
	
	
	
	25°-50°
	10

	
	
	
	
	50°-70°
	50

	
	
	
	
	70°-100°
	75

	
	
	
	
	＞100°
	100


[image: image43.jpg]



图6-1 荣昌区“三山两河、三区五带”生态安全格局图

	专栏6-1 荣昌区国土空间生态修复总体格局

	依托荣昌区山清水秀林茂的生态本底，有机统筹地形地貌、山水空间和生态资源，深入践行绿水青山就是金山银山，协同推动荣昌经济高质量发展和生态环境高水平保护，提升古佛山、螺罐山、铜鼓山等重要生态屏障支撑作用，提高濑溪河、清流河环境承载能力，打造北部丘陵区、中部台地区、南部平坝与台地区三大生态发展片区，加快特色农业产业带，提升对生态保护格局的支撑作用，构建“三山两河、三区五带”复合型、立体化、网络化的生态空间保护格局。

三山。即古佛山、螺罐山、铜鼓山。古佛山位于重庆市荣昌区清升镇内，最高海拔711米，为荣昌区最高峰，素有“渝西茗茶之乡”的美誉。螺罐山位于昌元街道，最高海拔672米，区域内山峦起伏，沟谷纵横，山峰秀丽，森林植被覆盖率高。铜鼓山位于荣昌区东北，最高海拔583米，雄伟险峻，古树参天。提升古佛山、螺罐山、铜鼓山“三山”重要生态屏障支撑作用，进一步加强重要水源涵养区生态涵养与保护功能。

两河。即濑溪河、大清流河。濑溪河为境内第一大河流，多年平均径流量20.6立方米/秒，从万灵镇起，由东北向西南横贯城区，至清江镇流出，境内河道长度51.5km，境内流域面积708平方公里，有各级大小支流100余条。大清流河是境内第二大河流，多年平均径流量19.64立方米/秒，从吴家镇西北流入，经清流镇流出，主要分布于荣昌区北部区域，境内河道长度18.35km，境内流域面积355.37平方公里，有各级大小支流48条。加快落实长江经济带生态环境保护要求，形成濑溪河、大清流河“两河”生态廊道。加强流域水环境保护和污染治理，强化河道景观带建设和滨河沿岸绿化带建设，提高濑溪河、清流河环境承载能力。

三区。即北部丘陵区、中部台地区、南部平坝与台地区三大生态发展片区。北部丘陵区与中部台地区围绕特色生态农业和现代高效生态农业示范区建设，大力发展高效、绿色、协调、可持续的生态农业，促进产业绿色转型，降低资源能源消耗；南部平坝与台地区大力推动生态城镇建设，不断优化城市自然山水格局，提升城市生态宜居水平。

五带。即加快建设大清流河流域绿色蔬菜产业带、濑溪河流域绿色蔬菜产业带、川渝稻渔综合种养绿色产业带、渝西名优茶叶出口示范产业带和黄桷滩库区晚熟柑橘产业带等“五带”，充分挖掘农耕文化、养生文化、乡村文化等，提升对生态保护格局的支撑作用。


第七章 生态修复分区
第一节 布局原则与方法
本次生态功能区划采用传统定性与定量相结合的方法，并在规划视角下对除土地、自然要素外，结合已发布的上位规划、平行规划、相关政策等的综合考量，和对行政边界、建成区范围、城市道路系统等的综合分析后，进行生态区划，并期在未来借助国土空间功能分区成果对分区细节进行修正。

（一）布局原则

1、主导功能原则

区域生态功能的确定以生态系统的主导服务功能为主。在具有多种生态系统服务功能的地域，以主导服务功能优先。

2、区域相关性原则

在区划过程中，综合考虑区域间生态功能的互补作用， 根据保障区域、流域与国家生态安全的要求，分析和确定区域的主导生态功能。

3、协调原则

重要生态系统保护修复功能分区的确定要充分考虑与国家和重庆市国土空间规划及其他专项规划相互协调和衔接。
（二）布局思路

 在荣昌区生态系统特征分析、生态系统恢复力评价、生态系统退化评价、资源环境承载能力及国土空间开发适应性评价的基础上，综合考虑全国、重庆市生态功能区划、荣昌区生态安全总体格局、国土空间开发保护格局对不同区域的功能要求，结合区域其他专项规划，利用主导因素法，按各分区内差异最小、分区间差异最大的原则，进行重要国土生态修复功能区划，各分区之间不存在从属关系，而是彼此相互独立、空间分布连续的地理单元。并根据行政单元完整性进行调整，最终确定荣昌区国土生态修复功能分区的基本界线。

第二节 分区方案
根据上述布局原则和方法，结合荣昌区自然地理特点、生态系统服务功能和生态保护需要以及重要生态系统的分布特征，具体方案分为：大清流河沿岸生态涵养区、北部丘陵生态协调区、中部台地乡村风貌整治提升区、濑溪河沿岸城市生态品质提升区、东部生态屏障区（图7-1）。

[image: image44.jpg]KER

KX
2]
o s
-
R
X

G ERRE

W RSB EK

T A T A
W S AR R
B





图7-1 荣昌区生态修复分区图

第三节 分区概述
（一）东部生态屏障区
生态现状。该区域位于荣昌区东部，涉及峰高、直升、双河3个街镇，总面积178.32平方公里。区域海拔较高、森林植被茂密，生物资源极其丰富，是极为重要的生物多样性保护和水源涵养区。存在的主要问题表现为林分结构简单、分布不均衡，低质低效林数量大、森林质量提升任务艰巨，生态廊道不畅通、蓄水保土功能差、生态功能较脆弱等。
主攻方向。以筑牢绿色生态屏障为导向，重点突出生态保护、森林提质、水土流失治理与预防、生物多样性维护等保护修复工作。推动森林、河库、湿地生态系统的综合整治和自然恢复，加强森林生态系统保护，进一步增强区域水源涵养、水土保持等生态功能，逐步提升河库、湿地生态系统稳定性和生态服务功能，重点开展古佛山、螺罐山生物多样性保护与生态修复，濑溪河流域生态综合治理生态修复，加快打造绿色生态廊道建设。精准提升森林质量。按照林草生态建设和产业发展需要，结合森林不同功能进行区划，精准提升森林质量。通过森林抚育、林相改造、退化林修复等措施，结合不同立地条件，增植、补植有较高季相变化树种，丰富森林层次结构，凸显四季自然变化，构建健康稳定、优质高、季相丰富的森林生态系统。

（二）濑溪河沿岸城市生态品质提升区

生态现状。该区域位于荣昌区濑溪河流域，涉及万灵、昌州、昌元等7个街镇，总面积292.56平方公里。区域位属典型城市生态系统，是荣昌区人口集中、开发强度最大、经济活动最为密集的区域，也是城市化发展重点区域。存在的主要问题表现为城市绿地覆盖不足、形式及功能单一、城市生态环境和品质不高，河流生态流量不足、河道内水生态环境亟待整治、城市岸线存在洪涝风险等。

主攻方向。全面落实国土空间规划和城市品质提升行动计划，以建设生态宜居城市，改善城市生态环境质量、提升城市生活品质为导向，重点突出山水廊道、城市风廊、生态环境品质的保护与修复。以河道清淤疏浚、生态护岸建设、黑臭水治理、污染防治、湿地修复为重点，提升水系疏通能力，采取自然石驳岸、固土工程、滩涂地生态修复、植被生态系统重建、污水垃圾治理等工程等措施进行消落区综合整治，完善生态水网体系，盘活城市河流水体，巩固水源涵养，提升流域水生态服务。继续推进国家森林城市建设，重点推进濑溪河、大清流河、高升桥水库、三奇寺水库、黄桷滩水库等河库两岸，铜鼓山脉、古佛山脉、螺罐山脉等生态脆弱地区，城区、镇街场镇规划区周边沿线，万灵古镇、安陶小镇、古佛山旅游目的地等区域绿化造林，结合乡村振兴战略，全面开展农村林旁、水旁、路旁、宅旁植树，形成“绿带、绿廓、绿楔、绿心”等城乡绿化结构，打造环境优美的景观带、风景线和城市观景阳台，恢复城市生态系统的自我调节功能，有效提升城市生态系统健康，提升城市生态品质。

（三）北部丘陵生态协调区

生态现状。该区域位于荣昌北部，涉及古昌、河包、观胜等镇，总面积182.93平方公里。区域是典型的山地生态系统，区域内森林覆率高，气候温润适宜，是夏季避暑休闲之处，也是生态保护极重要区域。存在的主要问题表现为次级河流水质污染、关闭未治理矿山等。

主攻方向。以推动区域生态环境协调发展为导向，重点突出跨流域综合整治、区域生态廊道建设、农村土地综合整治等保护修复工作。加强山岭山系和重要支流的保护，构建区域山水走廊。强化区域水环境协调管理，加强城市生活及沿途农业面源污染的治理，确保入境河流水质达标。大力推进农村土地综合治理，重点提高坡耕地水土保持能力。按照“谁治理、谁受益，谁破坏、谁治理”的原则，引导和鼓励各方力量从事矿区土地复垦，以生态重建为主，辅助再生为辅，深化历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作，优先实施自然保护地、生态保护红线范围内矿山地质环境治理恢复与土地复垦。
（四）中部台地乡村风貌整治提升区

生态现状。该区域位于荣昌中部台地，涉及仁义、盘龙、龙集等4个镇，总面积289.51平方公里。海拔相对较低，以台地和平坝为主，耕种条件较好，优质耕地和园地集中分布于区域内，是主要的粮油产区，特色经果林、花卉苗木基地。存在主要问题表现为土壤污染、坡耕地集中分布、人居环境还待提升、高标准农田建设质量欠佳等。

主攻方向。以保护乡村自然景观，提升农田生态系统服务功能为导向，重点突出乡村土地综合整治、构建区域生态廊道、提升农田生态系统等保护修复工作。深入开展农村全域土地综合整治，保护建设高标准农田，提高耕地质量，保护区内山体、河流、湿地等自然生态空间，加强道路沿线绿化、防护隔离带、农田林网等城乡绿色廊道建设，构建山水林田湖草沙生态网络，改善农田及周边生境，恢复田间生物群落和生态链，提高农田生态系统生物多样性。

（五）大清流河沿岸生态涵养区
生态现状。该区域位于荣昌西部大清流河流域，涉及吴家、清流、远觉3个镇，总面积134.96平方公里。区域海拔较低，地貌以丘陵、台地为主，水系密布，以大清流河为主干形成树枝水系网络，流域内分布有较高质量耕地。存在主要问生态问题表现为关闭未治理矿山，生物多样性受到威胁，土壤污染、水土流失、面源污染、自然岸线受损、耕地质量不高等。

主攻方向。以筑牢绿色生态屏障和美丽田园为导向，重点突出农田综合整治、农村低效建设用地整理、水环境治理、沿江防护林建设、生物多样性保育等生态修复工作。加强湿地生态修复治理，大力实施河（库）岸生态驳岸工程、河（库）岸植被恢复重建工程、重要河流、水库枯水期消落带生态治理工程、河（库）岸污染治理工程、河库水质保护工程。坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，着力加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。推进耕地质量建设，加强耕地质量监测，统筹实施土地整治、高标准农田建设，开展退化耕地综合整治，提高耕地质量。统筹推进耕地修生养息，实行保护性耕作制度，提升耕地产能。提高农业废物回收利用率，治理农业面源污染。

第八章 生态保护修复重点工程
根据全区“三山两河、三区五带”的生态保护总体格局，聚焦全区生态、农业、城镇以及矿山等主要生态问题和主攻方向，按照提高生态质量、改善生态功能、提升生态品质、促进和谐发展的规划目标和重点任务，扎实推进六个个重大工程（图8-1）。
[image: image45.jpg]=]

KK
@

3 ®.
R

12

PUESRUEETR
REEERIT LR

B s a s TR
V] kiR awRE A TR
W KSR G TR
W SR SRR TR





图8-1 荣昌区生保护修复重点工程分布图

第一节 濑溪河生态综合治理工程
该重点工程涉及濑溪河沿线昌元、昌州、广顺、安富、清升等街镇和园区。以河道清淤疏浚、生态护岸建设、黑臭水治理、污染防治、湿地修复为重点，提升水系疏通能力，采取自然石驳岸、固土工程、滩涂地生态修复、植被生态系统重建、污水垃圾治理等工程等措施进行消落区综合整治，完善生态水网体系，盘活城市河流水体，巩固水源涵养，提升流域水生态服务，实现河畅、水清、岸绿、景美、人和（图8-2）。
[image: image46.jpg]2]
o s

Isnnn

—

BIRE ) / e} : \) e





图8-2 濑溪河生态综合治理工程分布图

	专栏8-1 濑溪河生态流域综合治理工程

	1.濑溪河水环境综合治理重点项目。实施濑溪河流域水环境综合治理，加强水源涵养林等生态隔离带建设，降低两岸水土流失风险；按照源头控制、过程拦截、末端治理的总体思路，完善治污和综合利用设施，推动流域两岸农业面源污染综合防治。（1）濑溪河昌州至广顺段项目建设。内容包括：实施生态修复点位共计10处，建设生态护岸长度共计10.11公里，总共生态措施134330平方米，约201.39亩，其中：建设湿地总面积为30600平方米，具体包括生态湿地13500平方米，漂浮湿地1600平方米，沉水/浮叶植物系统15500平方米。建设生态隔离带，总面积为103730平方米，包括生态涵养林共计46000平方米；生态湿地缓冲带面积51900平方米及湿地维护便道5830平方米。（2）濑溪河干流安富至清江河段建设。内容包括：生态涵养林长度约16061米，面积62957平方米；生态湿地缓冲带长度5023米，面积43197平方米；鱼塘、池塘湿地绿化修复9处，改造34316平方米；新增人工湿地2处，面积3764平方米；跌水坎4座；塘底重塑14处，共162046立方米。（3）濑溪河昌州段支流环境综合治理及生态修复项目建设。内容包括：荣昌区濑溪河昌州段支流池水河、盐井河、王家河部分河道。
2.濑溪河流域采煤沉陷区综合治理重点项目。开展采煤沉陷区房屋受损安全鉴定，加固式搬迁采煤沉陷区内房屋；针对由井下开采导致的地面塌陷、沉降等问题的区域，实施土地复垦，采取工程、生态、农艺和材料相结合的方式，促进沉陷土地合理利用；探索煤矸石等固体废弃物治理和综合利用。


第二节 饮用水源地生态综合治理工程
该重点工程涉及濑溪河流域和大清流河流域。主要建设内容为：开展集中饮用水水源地保护，保障流域饮用水水安全；建立区域环境监测体系，实施水体、大气、土壤污染状况检测、监测、监管能力建设；大力开展截污治污、清淤疏浚、河道保洁，推进测土配方施肥，减少农药、化肥的使用量，加强病虫害的绿色防控，全面提升水域生态环境质量。（图8-3）。

[image: image47.jpg]T NS

KER f

2

AR S TR aEm {

/ KR

12}
® sm

| i

P ]

BIRE p=i=! ) [ e





图8-3 饮用水源地生态综合治理工程分布图

	专栏8-2 饮用水源地生态综合治理工程

	饮用水源地生态修复重点项目。项目涉及采用人工湿地、氮磷养分拦截沟渠、生态围堰、植草沟等生态措施，拦截初期雨水，阻控面源污染物，构建多梯度的生态缓冲带，提高缓冲带水质净化效果。一期实施马家长田河饮用水源地、大清流河双流村饮用水源地、观胜镇桥亭子水库、观胜镇宝积寺水库、铜鼓镇付家拱桥水库、新建隔离防护网4500平方米；二期实施盘龙镇豆腐桥水库、吊楼子水库、罗家桥水库清淤14.07万方；三期实施石卡拉水库建设生态湿地工程25351平方米，建设生态截滤沟工程387米，建设隔离防护网627米，观音岩水库建设生态湿地工程22906平方米，建设生态截滤沟工程563米，建设隔离防护网563米。


第三节 水土流失综合治理重点工程
该重点工程涉及铜鼓、荣隆、昌州、河包、远觉、盘龙、直升、清流、吴家、观胜等街镇。对水土流失地区实行综合性开发治理，实现国土空间规划优化，大幅提高水土资源配置的效率，实现生态屏障的稳固，城乡人居环境明显改善。遵循自然规律和现实客观规律，以蓄水、保土、造林、种草为中心，综合应用生物措施、工程措施和管理措施，因地制宜、因需制宜地开展水土流失综合防治（图8-4）。

[image: image48.jpg]E4=1e)





图8-4 水土流失综合治理重点工程分布图

	专栏8-3 水土流失综合治理重点工程

	水土流失综合治理重点项目。项目涉及铜鼓、荣隆、昌州、河包、远觉、盘龙、直升、清流、吴家、观胜等街镇。主要建设内容为：以“山青、水净、村美、民富”为目标，以小流域为单元，统筹水土流失治理、流域水系整治、人居环境整治、乡村特色产业发展等项目，开展小流域综合治理。2022年治理水土流失面积21平方公里。2024年对盘龙镇、远觉镇、直升镇等重点区域进行综合治理，2025年对清流镇、吴家镇、观胜镇重点区域进行综合治理，实施小流域综合治理，遏制水土流失趋势。


第四节 矿山生态修复重点工程
该重点工程布局在荣昌区现有矿区（床）和历史遗留矿山区域。以生态重建为主，辅助再生为辅，深化历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作，优先实施自然保护地、生态保护红线范围内矿山地质环境治理恢复与土地复垦。围绕地貌重塑、土壤重构、植被重建、景观再现、生物多样性重组，研究确定“一矿一策”分类整治方案，对矿山破坏土地实施水土流失治理、水环境保护和废弃土地复耕复绿，对废弃矿坑进行填埋和治理。到2025年，新增矿山恢复治理面积20公顷，新建矿山必须达到绿色矿山建设标准（图8-5）。
[image: image49.jpg]



图8-5 矿山生态修复重点工程分布图

	专栏8-4 矿山生态修复重点工程

	1.永荣独立工矿区古佛山楠木沟矿区环境综合整治重点项目。项目涉及古佛山楠木沟周边及金龙湖沿岸。主要建设内容为：对古佛山楠木沟周边进行整治，对古佛山楠木沟矿区1500亩植被修复；改扩建森林防火通道及生产便道约15公里，配套管网建设以及其他人居环境整治。
2.矿山生态环境修复重点项目。项目涉及荣昌区现有矿区（床）和历史遗留矿山区域，通过地貌重塑、土壤重构、植被重建、景观再现、生物多样性重组等方式，对矿山破坏土地实施水土流失治理、水环境保护和废弃土地复耕复绿，新增矿山恢复治理面积20公顷。


第五节 重要生态系统提升工程
该重点工程涉及荣昌区重要生态系统区域。加强森林生态系统保护，全面推行林长制，持续实施国土绿化提升行动，推动疏林地及未成林地培育、特色经济林改建、森林抚育等重点工程，提升森林数量及质量，增强山体水源涵养、水土保持等生态功能。推进湿地生态系统保护，依据荣昌区重要湿地名录，加强湿地资源全面保护、构建完善湿地保护体系、开展退化湿地修复，不断提高湿地保护率。强化农田生态系统保护，着力加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。推进耕地质量建设，新建和改造提升高标准农田20万亩，开展退化耕地综合整治，提高耕地质量。加强生物多样性保护，严格落实《重庆市生物多样性保护工作方案》相关要求，深化野生植物极小种群拯救保护、珍稀濒危野生动物保护及外来生物入侵生物防控，依法打击破坏野生动植物资源的违法犯罪行为，实施天然林保护与修护，开展全区3.89万亩公益林管护（图8-6）。
[image: image50.jpg]B

P

© sm
[ smnn
—— whnn
W oA LR





图8-6 重要生态系统提升工程分布图

	专栏8-5 重要生态系统提升工程

	1.自然保护地监管及保护修复重点项目。项目涉及荣昌区全域。主要建设内容为：加强自然保护地能力建设，控制人为活动干扰和外来物种入侵，建设野生动物救护场所、繁育基地；建设智能化、可视化监测系统，开展智慧林业（森林防火）项目建设，在重点林区、重点地区建设森林防火高空监控视频、标准管护站、智能卡口、监控平台，开展野生动植物资源普查和动态监测。
2.公益林天然林管护修复重点项目。项目涉及荣昌区全域。主要建设内容为：实施天然林、公益林建设管护，推进水土保持林、水源涵养林、防护林建设，开展全区3.09万亩公益林管护。
3.高标准农田建设重点项目。推进高标准农田建设、绿色农田建设，采用修建排灌沟、耕作道、灌溉渠、机耕道、蓄水池、山坪塘、蓄水田坎、土地平整等措施，新建和改造提升高标准农田20万亩，提升耕地质量和农田生态功能，增加优质农产品供给能力。


第六节 全域土地综合整治工程
按照山水林田湖草沙一体化综合治理的要求，推进低碳土地整治工程，通过统筹安排农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复，开展耕地保护修复、高标准农田建设，优化调整生态用地布局，推进耕地提质改造，降低耕地破碎化程度，提升农田生态质量；将生态修复工作与资源利用任务相结合，充分挖掘乡村自然和文化资源，保持乡村特有的乡土文化，注重传统农耕文化传承，保护历史文脉，开展全域土地综合整治（图8-7）。
[image: image51.jpg]15
253

Pt
® sm
[ smna
—— S

wma ) / e ) e





图8-7 全域土地综合整治工程分布图

	专栏8-6 全域土地综合整治工程

	全域土地综合整治重点项目。项目涉及仁义、盘龙、龙集等镇。主要建设内容为：开展农村人居环境治理，传承乡村文化景观特色，辅助乡土景观设计，稳步实施美丽宜居乡村建设。结合农用地整理和生态保护修复，加强农田生态基础设施建设，实施农田污染防治，恢复农田生态功能；在资源环境承载力弱、耕地高强度利用地区，建立耕地休耕轮作制度，降低土地利用强度。


第九章 资金测算与筹措
第一节 资金测算
（一）投资估算依据

在进行广泛的物价和费用调查的基础上，参照国内类似工程费用水平，并考虑到重庆市现行的物价水平，以及建设条件对工程投资带来的影响因素等综合分析后进行估算。各类费用估算具体依据如下：

1、《国土资源调查预算标准》（财政部、国土资源部，2010）。

2、《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部，2002）。

3、《水利建筑工程概算定额》（水利部，2002）。

4、《土地开发整理项目预算定额》（财政部、国土资源部，2011）。

5、《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（财政部、国土资源部，2011）。

6、《土地开发整理项目投资亩均控制标准》（国土资源部，2003）。

7、《矿山地质环境恢复治理专项资金管理办法》的通知（财建〔2013〕80号）。

8、《湿地保护工程项目建设标准》（2015年）。

9、《自然保护区工程项目建设标准》（2015年）。

10、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（国家发展改革委、建设部，发改价格〔2007〕670号）。

11、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（国家发展改革委，发改价格〔2011〕534号）。

12、《重庆市市政工程概算定额》(CQGS-304-2006)。

（二）投资估算方法

投资估算主要依据两方面内容：一是根据现有试点区规划面积估算的工程量，按国家相关工程建设费用标准估算。二是根据当地已完成的相类似典型项目的综合单价，结合本工程配套设施工程量、工程难易程度与已知类似项目相比较，选取综合系数进行投资估算。

（三）投资估算结果

荣昌区国土空间生态修复规划工程总投资估算为11.33亿元。
表9-1  重点工程投资估算表

	序号
	工程名称
	项目名称
	预计投资（万元）

	
	
	
	市级
	区级
	社会

	1
	濑溪河生态综合治理重点工程
	濑溪河水环境综合治理重点项目
	3260
	21112
	0

	2
	
	濑溪河流域采煤沉陷区综合治理重点项目
	0
	2000
	0

	3
	饮用水源地生态综合治理工程
	饮用水源地生态修复重点项目
	2443
	1580
	0

	4
	水土流失综合治理重点工程
	水土流失综合治理重点项目
	2000
	0
	0

	5
	矿山生态修复重点工程
	矿山生态环境修复重点项目
	1000
	1000
	0

	6
	
	永荣独立工矿区古佛山楠木沟矿区环境综合整治重点项目
	1200
	0
	2600

	7
	重要生态系统提升工程
	自然保护地监管及保护修复重点项目
	3500
	1500
	0

	8
	
	公益林天然林管护修复重点项目
	80
	20
	0

	9
	
	高标准农田建设重点项目
	60000
	0
	0

	10
	全域土地综合整治工程
	全域土地综合整治重点项目
	6000
	4000
	0

	
	合计
	
	79483
	31212
	2600


第二节 资金筹措
按照“性质不变，渠道不乱，统筹安排，集中投入，各负其责，各记其功”的原则，建设过程中应坚持多渠道筹措资金，全社会各尽所能，保证重大工程实施顺利进行。资金来源主要包括国家专项资金、市级财政投入、生态修复基金投入、社会投入等，其中中央和市级等上级资金投入约7.95亿元，占总投资的70%；区级资金3.12亿元，占总投资的28%；社会资金0.26亿元，占总投资的2%。。
表9-2  资金筹措计划表

	序号
	资金来源
	备注

	1
	中央和市级等上级资金7.95亿元（占总投资的70%）
	按照“性质不变，渠道不乱，统筹安排，集中投入，各负其责，各记其功”的原则筹集资金7.95亿元。

	2
	区级资金

3.12亿元（占总投资的28%）
	区级政府预算安排中新增或重点投入生态保护修复重点工程3.12亿元。

	3
	社会资金

0.26亿元（占总投资的2%）
	按照“谁污染、谁治理，谁破坏、谁治理”落实企业治污与恢复主体责任筹集。修复工程自身潜在价值撬动社会资金投入生态保护修复工程筹集。


第三节 资金平衡
如果中央和市级等上级资金补助不足，在保障现有项目顺利推进的基础上，荣昌区将结合实际对项目进行梳理，按照“轻重缓急”和“适当延展”项目实施年限，以及加大区级投入和增加引入社会资本等方式，在确保不新增和形成地方政府隐性债务的情况下，稳步有效和系统扎实做好国土空间生态修复工作。

第十章 生态修复技术选择
第一节 生态修复技术选择原则
（一）自然为主，人工为辅

尊重自然生态系统内在肌理和发展规律，客观研判生态系统受损程度，坚持“自然恢复为主，人工修复为辅”原则，采取差异化生态修复策略，恢复和提升生态系统服务功能。

（二）因地制宜，分类施策

诊断分析各生态系统主要生态问题，以问题为导向，坚持“因地制宜，分类施策”原则，选择适宜不同生态系统类型的生态修复技术，形成最佳技术模式或组合。

（三）生态优先，效益最佳

在采取生物、物理、化学、生态或工程技术方法进行生态系统修复时，要坚持“生态优先、效益最佳”原则，选择对生态系统影响程度最低、生态效益最佳的技术手段和方式。

第二节 生态修复技术策略
（一）自然恢复

自然恢复是依靠生态系统的自我调节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化。这种方法适用于那些因自然突变下受到破坏但程度不深的自然生态系统，通过加强生态管制力度，停止人为干扰，减轻负荷压力，如采取划定生态保护红线、设立自然保护地或围栏禁牧、封山育林育草等。

（二）人工辅助

人工辅助可理解为通过一定的生物、物理、化学、生态或工程技术方法，人为地改变和切断生态系统退化的主导因子或过程，促使或加速生态系统恢复到合理的结构、高效的功能和协调的关系。这种方法适应于人为干扰下轻度退化的自然生态系统，可适当辅以人工修复措施（抚育管理、促进更新等）进行生态保育或生态保护。

（三）人工修复
人工修复是针对人为干扰剧烈、生态系统受损严重，无法通过其自身演进功能完成自我结构、功能的恢复和提升，如人为开采导致的地形地貌景观破坏、地表位移、土地压占、水土流失加剧等问题，严重减弱了区域生态环境承载力，降低山体水源涵养能力，对这样的生态系统需采取较为强烈的人工修复措施，包括改造（如地貌景观恢复、人工植被栽种）、改良（如土质改良）等措施，以改善生态系统的组成和结构。

第十一章 综合效益分析
第一节 生态效益分析
《荣昌区国土空间生态保护修复规划（2021-2035 年）》的实施，将有效保护荣昌区的生态环境，在提高水资源保障能力和植被覆盖水平、遏制水土流失、修复损毁土地、减少减轻自然灾害、保护生物多样性等方面取得比较显著的生态效益，有效改善长江上游的生态环境，维护生态屏障功能，保障国家生态安全。

（一）生态服务功能显著提高

1、水源涵养功能得到保障

通过国土绿化工程和水源涵养林带建设工程的实施，森林质量提升面积3万亩，并建设主要干支流两侧第一层山脊及水库周边山地的水源涵养林带，保障区域水源涵养功能。

2、保持水土功能显著增强

通过开展实施实施国家水土保持重点工程小流域项目、林业重点生态工程、高标准农田建设、矿山生态修复与土地整治等工程，治理水土流失面积45平方公里；工程本身的绿化建设、各种防护措施等具有良好的水土保持作用，可减少地区水土流失，保障区域保持水土功能。

3、水资源保障能力加强、自然灾害危险降低

通过开展实施河流湖库保护修复工程，划定饮用水水源保护区，加强水源地周边环境整治，可以减少人为活动对水源保护区的干扰，降低周边污染负荷对水源地水质的影响，提高水资源保障能力和水灾应对能力，确保流域内居民饮水安全。农村面源污染也得到控制。

4、生物多样性得到保护

通过实施生物多样性保护工程，构建以自然保护区为核心，森林公园、生物廊道等为辐射的生物多样性保护网络，将丰富区域森林生态系统多样性，为野生动植物栖息和繁衍提供良好的保护体系和生存环境，使珍稀、濒危和特有物种得到有效保护。

（二）生态环境得到有效治理

通过国土生态修复重点工程的实施，区域内恢复和重建了矿区生态环境，流域面源污染得到控制，涵养水源、保持水土的功能显著提升，生物多样性也得到有效保护，区域生态环境明显改善，有效保障区域生态安全。

（三）生态产品供给能力得到扩大

荣昌区国土生态修复重大工程的实施将扩大森林面积、提高森林质量、保障下游供水水质和水量。同时，通过实施生态旅游示范工程，发展生态旅游康养产业，形成资源高效利用、综合效益明显的生态旅游模式及产业化经营管理模式，进一步推进区域绿色产业建设。

第二节 经济效益分析
（一）经济社会发展质量和效益显著增强

生态修复工程建设将形成非常稀缺的生态资本和绿色生态基础设施，既可以满足人们对清洁空气、洁净饮水、良好空气、优美环境等生态产品消费需求，又可以提供大量的就业机会，维护社会稳定。在生态投资、绿色消费的双重驱动下，区域社会经济进入持续、快速、健康发展道路。

（二）人居环境得到改善，助推乡村振兴

生态保护与修复工程的实施，将实现人居环境大大改善，保障群众安居乐业，提升居民幸福指数。同时，有利于带动城市及农村的基础设施建设，推动当地的新农村建设，促进科教、文化、卫生事业的发展，群众的文化素质和身体素质得到普遍提高，区域经济繁荣稳定和社会和谐发展。

（三）生态意识显著增强，生态文明观念深入人心

在生态保护与修复工程实施过程中，政府和民众对环境保护的重要性和价值将会有更充分的认识。逐步树立生态价值意识，形成对自然生态敬畏的价值理念；树立生态责任和生态道德意识，将生态环境保护视为己任；树立生态知识的学习教育意识，更多了解和掌握生态治理与保护的基本常识和理念；树立绿色消费意识，自觉重视生态脆弱区的环境承载力，节约资源、绿色消费意识普遍增强，实现人与自然和谐发展，形成全社会动员，共治、共管、共享的生态文明新格局。

第三节 社会效益分析
通过规划的实施，荣昌区生态环境质量明显改善，区域生态资源得到有效保护，水土资源得到有效利用，能为生态旅游提供更为优美的生态环境，为荣昌经济快速、持续、健康、稳定发展夯实基础，为全面推进乡村振兴，改善农业生态环境提供支撑，可有效提升农产品质量，增加农民收入；优化城镇生产、生活环境，带动城镇商业和旅游业的发展，推动经济发展，拉动GDP增长。同时，将辐射带动相关节能环保、新材料等战略性新兴产业发展，推进绿色产业开发，迫使排污企业调整生产模式，有效地促进区域产业结构的调整和产业链的优化升级，带动区域生态经济发展，实现区域经济绿色发展。

第十二章 规划保障措施
第一节 落实组织体系
本规划是荣昌区“十四五”时期国土空间生态修复总体规划，是在区政府的统一领导下组织实施，是荣昌区国土空间生态修复的基本依据，实现荣昌区可持续发展的基本政策。区级各部门、各乡镇政府应认识到加强生态修复的重要性，构建国土空间生态修复工作协调机制，形成区委、区政府统一领导，各街道、镇、园区分级实施，各部门相互协调，社会资本主体积极参与，社会组织和公众有效监督的工作机制。强化跨区域、跨部门、跨行业间的协调配合，保障规划目标和任务完成。

第二节 建立政策保障体系
政策法规是国土空间生态修复能否成功的根本，因此建立健全生态修复政策体系尤为重要。探索建立国土空间生态修复补偿制度，建立国土空间中各类自然资源和生态产品的功能价值评估核算制度，建立区域协调、部门协同、上下联动的生态修复规划实施机制，加大对重点生态系统或重要生态功能区的政策支持，确保重要生态系统修复的重点工程和示范工程优先实施，同时在土地、税收以及资金方面给予支持，为切实提高国土空间生态修复的最终成效提供保障。

第三节 加强技术支撑
加强理论方法体系与相关标准的建立，建立国土空间生态保护修复调查监测评估体系和生态修复数据库。联合国家及市内相关行业科研院所、知名专家学者，成立专家咨询委员会，在项目踏勘、咨询论证、立项申报、项目审查、项目指导、项目验收等环节开展全程指导和监督，开展自然资源和生态环境功能动态变化监测评估，为国土空间生态保护修复管理提供技术支持。结合工作实际，依托国家、市级已有技术要求，将各部门生态修复相关的项目纳入数据库平台，推进生态修复工程的全生命周期管理，进一步完善适用于荣昌区生态保护修复工作的技术要求与管理办法。

第四节 严格评估监管
建立国土空间生态修复监测、评估、管控、考核等全生命周期的适应性监管体系。依托生态文明建设考核、环境形势分析会、治污保洁等平台，探索开展国土空间生态修复工程的生态环境质量评价方法，结合多种科学方法对各项生态修复工程的前期勘测、中期实施、后期效益进行有效的跟踪、监测和评估。调动各方面的积极性、主动性和创造性，引导全社会共同参与，确保规划目标和任务顺利完成。整个规划实施期间，做好前期调研、中期评估和后期总结，全面分析检查规划实施效果及各项政策措施落实情况，及时根据评估反馈进行优化和完善，达到国土空间生态保护修复规划目标的整体实现。

第五节 强化资金保障
依据市场化运作机制，发挥政策引导和约束作用，开展多元资金筹措渠道，加大资金整合力度，强化资金管理制度保障。引入社会资本参与环境基础设施建设和运营，深化跨区域、全域化“打包”治理方式，多形式引导金融资本参与生态保护修复项目建设。整合使用各级财政现有相关专项资金，优先布局到国土空间生态修复工程区域，形成支持山水林田湖草沙生态修复项目的强大合力。建立制度化的财政投入预算保障机制，完善资金使用和监管制度，做到专人管理、专款专用、独立核算，加强对资金使用过程中各环节的监控，出台鼓励性政策，拓展融资渠道，建立山水林田湖草沙生态保护经费投入长效机制，保障项目有序开展。

第六节 鼓励公众参与
建立健全公众参与、专家论证和政府决定相结合的行政决策机制。广泛开展《荣昌区国土空间生态保护修复规划》宣传普及活动，提高社会公众国土空间生态修复的参与意识，结合广播、电视、报纸、网络等主流媒体，加强基层国土空间生态保护修复的宣教能力建设，建立全民监督机制。发挥专家在山水林田湖草沙生态修复中的作用，听取专业意见，促进规划有效实施，保障国土空间生态保护修复工作的顺利开展。乡镇人民政府、区级行政部门要认真贯彻落实规划精神，组织相关职能部门人员开展培训学习活动，提高执行规划的自觉性和责任感，完善促进公众参与的政策、规范性制度。充分调动广大人民群众和各种社会组织积极参与生态保护和修复工作的建设，营造全民保护生态环境的良好社会氛围。
附件
附件1：说明图件汇总

图2-1 荣昌区生态修复规划技术路线图

图3-1 荣昌区地貌图

图3-2 荣昌区地形图

图3-3 荣昌区多年平均气温分布图

图3-4 荣昌区多年平均降雨分布图

图3-5 荣昌区河流水系分布图

图3-6 荣昌区行政区划图

图3-7 荣昌区森林资源分布图

图3-8 荣昌区耕地资源分布图

图3-9 荣昌区湿地资源分布图

图3-10 荣昌区草地资源分布图

图3-11 荣昌区矿山分布图

图3-12 荣昌区生态保护红线分布图

图3-13 荣昌区生态系统分布图

图4-1 荣昌区双评价技术路线图

图4-2 荣昌区NPP结果图

图4-3 荣昌区坡度图

图4-4 荣昌区生境指数图

图4-5 荣昌区夜间灯光指数图

图4-6 荣昌区生态系统恢复力图

图4-7 荣昌区生态系统功能退化图

图4-8 荣昌区生态系统结构退化类型分布图

图6-1 荣昌区“三山两河、三区五带”生态安全格局图

图7-1 荣昌区生态修复分区图

图8-1 荣昌区生保护修复重点工程分布图

图8-2 濑溪河生态综合治理工程分布图

图8-3 饮用水源地生态综合治理工程分布图

图8-4 水土流失综合治理重点工程分布图

图8-5 矿山生态修复重点工程分布图

图8-6 重要生态系统提升工程分布图

图8-7 全域土地综合整治工程分布图

附件2：说明表格汇总

表3-1 荣昌区域地貌类型表

表3-2 荣昌区土壤分类表

表3-3 荣昌区土壤土质分布表

表3-4 荣昌区水资源总量一览表

表3-5 荣昌区耕地质量评价表

表3-6 荣昌区矿产资源保有量

表3-7 荣昌区生态系统类型统计表

表4-1 荣昌区区生态系统恢复力评价指标体系

表4-2 各因子权重分配表

表4-3 荣昌区生态系统恢复力等级表

表4-4 生态系统功能退化评价分级表

表4-5 荣昌区生态系统功能退化评价分级表

表4-6 荣昌区生态系统结构退化评价分级表

表4-7 荣昌区生态系统结构退化类型统计表

表5-1 荣昌区国土空间规划生态保护修复目标表

表6-1 荣昌区生态源地提取框架

表6-2 荣昌区生态阻力面构建体系

表9-1 重点工程投资估算表

表9-2 资金筹措计划表

附件3：专栏汇总

专栏6-1 荣昌区国土空间生态修复总体格局

专栏8-1 濑溪河生态综合治理重点工程
专栏8-2 饮用水源地生态综合治理工程
专栏8-3 水土流失综合治理重点工程
专栏8-4 矿山生态修复重点工程
专栏8-5 重要生态系统提升工程

专栏8-6 全域土地综合整治工程
附件4：重庆市荣昌区国土空间生态保护修复规划重点项目一览表
	序号
	工程名称
	项目
名称
	实施
区域
	实施周期
	主要建设内容及规模
	预计投资（万元）
	责任单位

	
	
	
	
	
	
	市级
	区级
	社会
	

	1
	濑溪河生态综合治理重点工程
	濑溪河水环境综合治理重点项目
	濑溪河昌州至广顺段、濑溪河安富至清江段、濑溪河昌州段支流等区域
	2022-2025
	     实施濑溪河流域水环境综合治理，加强水源涵养林等生态隔离带建设，降低两岸水土流失风险；按照源头控制、过程拦截、末端治理的总体思路，完善治污和综合利用设施，推动流域两岸农业面源污染综合防治。
     （1）濑溪河昌州至广顺段项目建设。内容包括：实施生态修复点位共计10处，建设生态护岸长度共计10.11km，总共生态措施134330㎡，约201.39亩，其中：建设湿地总面积为30600㎡，具体包括生态湿地13500㎡，漂浮湿地1600㎡，沉水/浮叶植物系统15500㎡。建设生态隔离带，总面积为103730㎡，包括生态涵养林共计46000㎡；生态湿地缓冲带面积51900㎡及湿地维护便道5830㎡。
    （2）濑溪河干流安富至清江河段建设。内容包括：生态涵养林长度约16061m，面积62957 ㎡；生态湿地缓冲带长度5023m，面积43197㎡；鱼塘、池塘湿地绿化修复9处，改造34316㎡；新增人工湿地2处，面积3764 ㎡；跌水坎4座；塘底重塑14处，共162046m³。
    （3）濑溪河昌州段支流环境综合治理及生态修复项目建设。内容包括：荣昌区濑溪河昌州段支流池水河、盐井河、王家河部分河道。其中池水河一期荣昌区池水河排水分区雨污分流改造（污水管网）及老旧破损污水管道改造工程，工程内容主要包含污水错缺接缺失、污水管道结构性缺陷改造、污水箱涵替换、滨河段污水箱涵迁改。错接点改造：项目总计有53个污水错接点，其中21个市政污水错接雨水，32个小区污水错接雨水，改造错接点53个，错接改造污水管约6.054km，管径d300~d800。设计对污水III、IV级缺陷（171个）和污水II破裂缺陷（109个）点位进行修复。采用开挖及非开挖修复，共计开挖修复管道长度2.755km，非开挖修复点位134处。对现状污水排水管道暗井提升改造72座。现状污水管道缺陷改造新建污水管。对池水河和滨河路现状BxH=1100×1350mm、BxH=1100×1700mm、BxH=1200×1400mm的砖混结构箱涵进行迁改，接入濑溪河新建d1200截污干管，设计箱涵迁移及沿线支管改接共计2.713km，对濑溪河沿线截污干管改造约3.067km，管径d800。二期荣昌区池水河排水分区合流制管网分流改造（雨水管网）及老旧破损雨水管网改造工程，工程内容主要包含雨水错缺失、雨水错接、雨水管道结构性缺陷改造。雨水错接点改造根据管网普查资料，项目总计有263个错接点，其中86个市政雨水错接污水，177个小区雨水错接污水。改造错接点258个，雨水管错接改造约14.229km（含雨水边沟2.891km、雨水连接口0.994km），新建雨水排口6个。对雨水管道III、IV级缺陷点位进行修复。采用开挖及非开挖修复，共计开挖修复管道长度4.072km，非开挖修复点位30处。对现状雨水管道、箱涵暗井提升改造256座；昌州街道盐井河修建湿地630㎡，治理河道长度1公里，治理面积6400㎡，治理流量2700㎡；昌州街道王家河坝河修建湿地2000㎡，治理河道长度3公里，治理面积30000㎡，治理流量2000㎡。
	3260
	21111
	0
	区生态环境局、区水利局、区住房城乡建委、昌州街道

	2
	濑溪河生态综合治理重点工程
	濑溪河流域采煤沉陷区综合治理
	广顺街道、昌元街道、双河街道等镇街
	2022-2025
	开展采煤沉陷区房屋受损安全鉴定，加固式搬迁采煤沉陷区内房屋；针对由井下开采导致的地面塌陷、沉降等问题的区域，实施土地复垦，采取工程、生态、农艺和材料相结合的方式，促进沉陷土地合理利用；探索煤矸石等固体废弃物治理和综合利用。
	0
	2000
	0
	区规划自然资源局局、区发改委

	3
	饮用水源地生态综合治理工程
	饮用水源地生态修复重点项目
	濑溪河、大清流河
	　2022-2025
	采用人工湿地、氮磷养分拦截沟渠、生态围堰、植草沟等生态措施，拦截初期雨水，阻控面源污染物，通过构建多梯度的生态缓冲带，提高缓冲带水质净化效果。一期实施马家长田河饮用水源地、大清流河双流村饮用水源地、观胜镇桥亭子水库、观胜镇宝积寺水库、铜鼓镇付家拱桥水库、新建隔离防护网4500平方米；二期实施盘龙镇豆腐桥水库、吊楼子水库、罗家桥水库清淤14.07万方；三期实施石卡拉水库建设生态湿地工程25351㎡，建设生态截滤沟工程387m，建设隔离防护网627m，观音岩水库建设生态湿地工程22906㎡，建设生态截滤沟工程563m，建设隔离防护网563m。
	2443
	1580.4
	0
	区生态环境局、区水利局

	4
	水土流失综合治理重点工程
	水土流失综合治理重点项目
	河包镇、远觉镇、盘龙镇、直升镇、清流镇、吴家镇、观胜镇
	2022-2035
	依托小流域综合整治，控制水土流失，保护耕地资源，提高土地生产力。2022年治理水土流失面积21平方公里。争取财政资金，力争2023年对远觉镇马鞍河流域水土流失治理、治理水土流失面积24平方公里，2024年对盘龙镇、远觉镇、直升镇重点区域进行综合治理，2025年对清流镇、吴家镇、观胜镇重点区域进行综合治理，实施坡改梯综合整治，遏制水土流失趋势。
	2000
	0
	0
	区水利局、相关镇人民政府

	5
	矿山生态修复重点工程
	矿山生态环境修复重点项目
	有关镇街
	2022-2025
	项目涉及荣昌区现有矿区（床）和历史遗留矿山区域，通过地貌重塑、土壤重构、植被重建、景观再现、生物多样性重组等方式，对矿山破坏土地实施水土流失治理、水环境保护和废弃土地复耕复绿，新增矿山恢复治理面积20公顷。
	1000
	1000
	0
	区规划自然资源局

	6
	矿山生态修复重点工程
	永荣独立工矿区古佛山楠木沟矿区环境综合整治项目
	古佛山楠木沟周边及金龙湖沿岸
	2022-2023
	对古佛山楠木沟周边进行整治，对古佛山楠木沟矿区1500亩植被修复；改扩建森林防火通道及生产便道约15公里，配套管网建设以及其他人居环境整治。
	1200
	0
	2600
	区发改委、重庆市万灵山旅游开发集团有限公司、区规划自然资源局

	7
	重要生态系统提升工程
	自然保护地监管及保护修复重点项目
	全域
	2022-2023
	加强自然保护地能力建设，控制人为活动干扰和外来物种入侵，建设野生动物救护场所、繁育基地；建设智能化、可视化监测系统，开展智慧林业（森林防火）项目建设，在重点林区、重点地区建设森林防火高空监控视频、标准管护站、智能卡口、监控平台，开展野生动植物资源普查和动态监测。
	3500
	1500
	0
	区林业局

	8
	重要生态系统提升工程
	公益林天然林管护修复重点项目
	全域
	2022-2035
	实施天然林、公益林建设管护，推进水土保持林、水源涵养林、防护林建设，开展全区3.09万亩公益林管护。
	200
	100
	0
	区林业局

	9
	重要生态系统提升工程
	高标准农田建设重点项目
	全域
	2022-2035
	推进高标准农田建设、绿色农田建设，采用修建排灌沟、耕作道、灌溉渠、机耕道、蓄水池、山坪塘、蓄水田坎、土地平整等措施，新建和改造提升高标准农田20万亩，提升耕地质量和农田生态功能，增加优质农产品供给能力。
	60000
	0
	0
	区农委

	10
	全域土地综合整治工程
	全域土地综合整治重点项目
	仁义、盘龙、龙集等镇
	2022-2035
	开展农村人居环境治理，传承乡村文化景观特色，辅助乡土景观设计，稳步实施美丽宜居乡村建设。结合农用地整理和生态保护修复，加强农田生态基础设施建设，实施农田污染防治，恢复农田生态功能；在资源环境承载力弱、耕地高强度利用地区，建立耕地休耕轮作制度，降低土地利用强度。
	6000
	4000
	0
	区规划自然资源局局、区农委


� 来源：重庆市荣昌区“十四五”林业发展规划


� 来源：重庆市荣昌区环境质量报告书（2021年）


� 来源：重庆市城乡总体规划基础资料汇编


� 来源：重庆市荣昌区环境质量报告书（2021年）


� 来源：重庆市荣昌区环境质量报告书（2021年）


� 来源：重庆市荣昌区耕地质量评价报告（2020年）


� 来源：重庆市荣昌区环境质量报告书（2021年）


� 来源：重庆市荣昌区环境质量报告书（2021年）


� 来源：荣昌区第七次全国人口普查公告


� 来源：2021年重庆市荣昌区国民经济和社会发展统计公报


� 来源：重庆市荣昌区中心城区绿地系统规划（2021-2035 年）初步成果


� 来源：重庆市荣昌区“十四五”林业发展规划


� 来源：重庆市荣昌区水土保持规划（2018—2030年）（报批稿）


� 来源：重庆市荣昌区第三次国土调查数据


� 来源：重庆市荣昌区第三次国土调查主要数据公报


� 来源：重庆市荣昌区第三次国土调查主要数据公报


� 来源：重庆市荣昌区第三次国土调查主要数据公报


� 来源：重庆荣昌濑溪河国家湿地公园总体规划（修编）(2016－2025)


� 来源：重庆市荣昌区第三次国土调查主要数据公报


� 来源：重庆市荣昌区环境质量报告书（2021年）


� 来源：重庆市荣昌区“十四五”林业发展规划


� 来源：重庆市荣昌区矿产资源总体规划（2021—2025年）（送审稿）


� 来源：重庆市荣昌区国土空间分区规划（2021-2035年）（专家暨部门评审会）


� 来源：重庆市荣昌区环境质量报告书（2021年）


� 来源：重庆市荣昌区国土空间分区规划（2020-2035年）（送审稿）


� 来源：全国第三次国土空间调查数据分析


� 来源：重庆市荣昌区水土保持规划（2018—2030年）（报批稿）


� 来源：重庆市地质矿产研究院提供


� 来源：重庆市荣昌区水生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）


� 来源：重庆市荣昌区第三次国土调查主要数据公报、重庆市荣昌区水土保持规划（2018—2030年）（报批稿）、重庆市荣昌区“十四五”土壤污染防治（地下水、农业农村）规划（征求意见稿）


� 来源：重庆市荣昌区“十四五”土壤污染防治（地下水、农业农村）规划（征求意见稿）


� 来源：重庆市荣昌区中心城区绿地系统规划（2021-2035 年）初步成果







